오성철강

데이터 자산 통합 발전전략 보고서

현재 데이터 자산 + 레벨러 품질 측정 데이터(AX사업) 확보 시 통합 시나리오

2026년 7월 · 5개 부서(슬리터·레벨러 운영, 품질, 재무, 영업) 협의 기반

오성철강 스마트 ERP 2.0 개발 참고자료

# 보고서 개요

오성철강은 이미 그린ERP·자체 ERP2.0·설비 PLC·품질검사(SAIGE VIMS) 4개 데이터군에서 약 190만 건의 데이터를 보유하고 있습니다. 다만 이 데이터는 각각 따로 운영되고 있고, 특히 레벨링 공정은 품질 데이터가 사실상 비어 있습니다 — 최근 조사에서 SAIGE VIMS의 레벨링 두께측정 건수가 표본 전량 0건으로 확인되었습니다.

2026년 7월부터 12월까지 반월시화형 AX기업지원 사업으로 "AI 비전 기반 레벨러 품질 측정 서비스"(공급사: ㈜한줌, 총사업비 5,500만원)가 도입되면, 레벨링 라인에도 소재표면·평탄도 데이터가 100% 전수로 쌓이기 시작합니다. 이 보고서는 (1) 현재 데이터 현황, (2) 레벨링 품질 데이터 확보 시 달라지는 점, (3) 이를 오성철강 연구실의 기존 서비스와 결합했을 때의 인사이트, (4) 슬리터·레벨러 운영자·품질·재무·영업 5개 부서 협의를 통해 도출한 단계별 진화 로드맵을 정리합니다.

# 1. 현재 데이터 자산 현황

현재 오성철강이 실제로 보유·운영 중인 데이터는 아래 4개 군으로 나뉩니다. 규모는 크지만 서로 연결되어 있지 않고, 특히 레벨링 공정의 품질 데이터는 사실상 공백 상태입니다.

| 데이터군 | 규모 | 갱신주기 | 질(신뢰도) 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 그린ERP 연동 | 34,707행 (10개 테이블, 거래처 60개사) | 10분 자동 | 높음 — 자동 동기화, 원본 API 직결 |
| 자체 ERP2.0 | 14,513행 (11개 테이블) | 수기입력 비정기 | 중간 — 최근 10일 이상 입력 공백 구간 존재 |
| 설비 PLC (슬리팅+레벨링) | 1,823,733행 (슬리팅 1,708,337 · 레벨링 115,396) | 가동 중 2초 간격 | 높음(원시데이터) — 단, 수동 엑셀추출, 자동연동 없음 |
| 품질검사 SAIGE VIMS | 작업지시서 1,954건 · 결함이벤트 88,059건 | 실시간 자동 | 중간 — 슬리팅 라인 위주, 레벨링은 97건뿐, 검토 필요 |

※ SAIGE VIMS는 슬리팅(SLITING/SLITING2) 라인 결함 검출에 집중되어 있으며, 전체 결함의 94.6%가 SLITING2 한 라인에서 발생합니다. 레벨링(LEVELLING)은 작업지시서의 5%(97건)만 커버하고, 두께측정(평탄도 관련) 데이터는 표본 조사 결과 전량 0건이었습니다.

레벨링 공정의 데이터 공백 — 핵심 문제

— 현재 레벨링 공정의 품질 검사는 "10장당 1회 육안 샘플링"이 유일한 방법입니다 — 전체 생산량의 90% 이상이 검사를 받지 못합니다.

— 평탄도(웨이브) 불량은 위에서 내려다봐서는 판단할 수 없어 라인을 세우고 옆에서 확인해야 하며, 이 방식으로는 실시간·전수 검사가 원천적으로 불가능합니다.

— 검사 기록 자체가 남지 않아(코일별 품질데이터 보관율 0%), 불량 원인 분석이나 고객 클레임 대응 근거 자료가 없습니다.

# 2. 레벨링 품질 데이터 확보 시

2026년 7월~12월 진행되는 "AI 비전 기반 레벨러 품질 측정 서비스" 도입(공급사 ㈜한줌, 총사업비 55,000,000원 — 정부출연금 49,500,000원 · 민간부담금 5,500,000원)이 완료되면, 레벨링 공정에서 다음 3가지 신규 데이터가 100% 전수로 쌓이기 시작합니다.

| 신규 데이터 유형 | 수집 방식 | 정밀도/속도 |
| --- | --- | --- |
| 소재표면 검사 데이터 | 레벨러 전단부 산업용 카메라 2대 + LED 조명, 15~25m/min 이동 중 연속 촬영 | 인라인 100% 전수, 스크래치·찍힘·구겨짐 자동 검출 |
| 평탄도(3D) 계측 데이터 | 사링기 후단 컨베이어, 3D 라인스캔 카메라 + 듀얼 라인레이저(658nm) | ±0.3mm 정밀도, 3mm 기준 Edge Wave·Center Buckle·Bow 판정 |
| 레벨러 PLC 상세 데이터 | 엣지 서버가 Modbus TCP로 상부롤 압력·텐션·가동속도 수집 | 100ms~2초 주기 실시간 |

핵심성과지표(KPI) — 도입 전후 비교

| 지표 | 현재 | 목표 (도입 후) |
| --- | --- | --- |
| 철판 전수 검사율 | 약 10% (10장당 1회 샘플링) | 100% (전체 인라인 자동검사) |
| 평탄도·표면 불량 검출률 | 측정 불가 (수작업 육안 의존) | 90% 이상 |
| 검사로 인한 라인 정지 횟수 | 1회 이상/코일 (10장당 1회) | 0회 (무정지 자동검사) |
| 코일별 품질데이터 기록·보관율 | 0% (검사 기록 없음) | 100% |

— 모든 데이터는 Coil ID + 타임스탬프를 결합 키로 사용해 DB에 100% 매핑·통합 저장되며, 분석이 끝난 뒤에도 최소 1년 이상 보존해 향후 예측 모델의 사전학습용 데이터로 활용할 계획입니다 — 이는 기존 SAIGE VIMS(슬리팅)에서는 명문화되지 않았던 장기 데이터 자산화 원칙으로, 레벨링뿐 아니라 전사 품질 데이터 정책의 기준점이 될 수 있습니다.

— 실증 기간(10~11월, 4주) 동안 AI 판정 결과와 기존 육안 검사 결과를 대조해 오검출·미검출을 보정하므로, 가동 초기부터 신뢰도 있는 데이터가 쌓입니다.

# 3. 데이터를 통합하면 보이는 것 — 핵심 인사이트

레벨링 품질 데이터가 더해지면, 오성철강은 하나의 코일에 대해 "입고(그린ERP) → 가공·레벨링(PLC+신규 품질데이터) → 슬리팅(SAIGE VIMS) → 출고·매출(ERP2.0)"까지 전 과정을 Coil ID 하나로 끝까지 추적할 수 있는 유일한 코일가공업체가 됩니다. 지금까지는 각 단계가 서로 다른 시스템에 흩어져 있어 이런 연결이 불가능했습니다.

통합했을 때 비로소 답할 수 있는 질문들

— "이 거래처가 맡긴 소재는 원래 품질이 좋은 편인가, 우리 가공 과정에서 문제가 생기는 편인가?" — 레벨링(원소재 표면) vs 슬리팅(가공 후) 결함 데이터를 코일 단위로 비교하면 불량의 책임소재(소재/가공/감김)를 데이터로 구분할 수 있습니다. 이는 업로드된 불량 관리방안 협의서의 3대 분류 체계를 실제로 뒷받침하는 근거자료가 됩니다.

— "평탄도 불량이 잦은 규격·속도·거래처 조합이 있는가?" — PLC(속도·장력·롤압력)와 신규 평탄도 데이터를 결합하면 불량이 특정 공정 조건에서 반복되는지 확인할 수 있어, 세퍼레이터 셋팅이나 라인 속도 기준을 데이터로 보정할 수 있습니다.

— "어느 거래처에 우선 영업해야 하는가?" — 영업대상 고객사 리스트(재고 보유·작업 이력)에 품질 이력까지 더하면, 품질이 안정적인 거래처는 우선 관계 강화, 불량이 잦은 거래처는 소재 협의부터 시작하는 식으로 영업 전략을 데이터 기반으로 세분화할 수 있습니다.

— "완제품 폐기 손실은 얼마나 줄었는가?" — 지금은 폐기 손실 규모조차 정확히 집계되지 않지만, 코일ID 기준 품질 이력이 쌓이면 폐기 이력을 재무 데이터와 연결해 실제 절감액을 계산할 수 있습니다.

# 4. 오성철강 연구실 서비스와의 결합 시나리오

오성철강 연구실에는 이미 주문접수 자동화(4종), 생산현장 도구(2종), 영업 지원(1종) 서비스가 실제 데이터로 운영되고 있습니다. 레벨링 품질 데이터가 더해지면 이 서비스들이 다음과 같이 한 단계 진화할 수 있습니다.

| 기존 연구실 서비스 | 현재 기능 | 레벨링 품질 데이터 결합 시 진화 |
| --- | --- | --- |
| 영업대상 고객사 리스트 | 재고 보유 · 최근 작업 이력만으로 휴면 거래처 판단 | 거래처별 코일 품질 이력을 함께 보여줘 영업 우선순위·접근 방식을 세분화 |
| 현장 코일확정 (태블릿) | 지게차 기사가 코일을 확정만 함 | 확정 시점에 해당 코일의 과거 품질 이력을 화면에 표시해 위험 코일 사전 인지 |
| 세퍼레이터 셋팅 계산기 | 가공규격 기준으로 스페이서 조합만 계산 | 평탄도 불량이 잦았던 규격에 보정값을 함께 제안하는 데이터 기반 계산기로 고도화 |
| FAX 작업요청서 접수 | 팩스 내용을 인식해 작업지시 초안만 생성 | 작업 배정 시 소재 품질 이력을 함께 반영해 고위험 코일을 우선 검토하도록 안내 |
| 미출고현황 / 고객포털 | 재고·미출고 내역만 인쇄·전송 | 코일별 품질 검사 결과(평탄도·표면검사 요약)를 품질 증빙자료로 함께 제공 |

— 이 다섯 가지 진화는 모두 "기존 화면에 새 데이터를 추가로 붙이는" 수준이라 추가 장비 투자 없이 소프트웨어 개발만으로 구현할 수 있습니다 — 레벨러 품질 시스템 자체의 Add-on 철학(설비 무개조)과 같은 원칙입니다.

# 5. 이해관계자 협의 — 슬리터·레벨러 운영자, 품질·재무·영업

데이터 통합 전략의 현실성을 검증하기 위해 슬리터 운영자, 레벨러 운영자, 품질 담당자, 재무 담당자, 영업 담당자 5개 관점에서 협의를 진행했습니다. 아래는 주요 쟁점별 논의를 정리한 내용입니다.

## 쟁점 1 — 지금 데이터로 무엇이 부족한가

슬리터 운영자  "SAIGE VIMS는 잘 쓰고 있는데, 최근 점검해보니 결함 상위권 코일 중에 "데모" 테스트용 카메라 데이터가 실제 결함처럼 섞여 있었다. 레벨러 쪽에 새 시스템을 붙이기 전에 우리 쪽부터 데이터 정리가 먼저 필요하다."

레벨러 운영자  "슬리팅은 그나마 카메라라도 있지, 레벨링은 지금 순전히 눈으로 본다. 장당 1회 샘플링이니 대부분은 그냥 지나간다. 웨이브 불량은 로봇 라인에서 바로 걸려서 납품처에 늘 죄송스럽다."

품질 담당자  "SAIGE 데이터를 봐도 리뷰 상태가 전부 "미확인"으로 남아 있다. 결함 수치를 그대로 믿기 어렵다는 뜻이다. 레벨링은 그 이전 단계 — 아예 검사 기록 자체가 없다."

재무 담당자  "완제품 폐기 손실이 반복된다는 건 알지만 정확한 금액을 지금 집계할 방법이 없다. 데이터가 없으니 손실 규모도 추정만 하고 있다."

영업 담당자  "자동차·가전 대기업 쪽은 품질 증빙자료를 요구하는 추세다. 지금 우리가 보여줄 수 있는 게 거의 없어서 협상에서 불리하다."

## 쟁점 2 — 레벨링 품질 데이터를 확보하면 무엇이 달라지나

레벨러 운영자  "카메라·레이저가 라인을 세우지 않고 붙는다니 반갑다. 태블릿 UI 교육도 1일이면 된다고 하니 현장 부담이 크지 않을 것 같다."

품질 담당자  "Coil ID 기준으로 100% 매핑되면, 슬리팅과 레벨링을 같은 기준으로 비교할 수 있게 된다. 지금처럼 시스템마다 따로 노는 게 아니라 하나의 이력으로 이어진다."

슬리터 운영자  "슬리팅에서 이미 겪은 데모데이터 오염, 리뷰 프로세스 미사용 같은 시행착오를 레벨러 쪽엔 처음부터 반영해 달라. 같은 실수를 반복할 필요는 없다."

재무 담당자  "총사업비 5,500만원 중 우리 부담은 550만원뿐이고 나머지는 정부출연금이다. 폐기 손실 한 건의 규모를 생각하면 투자 대비 효과 계산은 어렵지 않다."

영업 담당자  "코일별 정밀 품질 리포트가 생기면 그 자체가 영업 자료다. 물량이 가장 많은 거래처부터 먼저 제안해볼 만하다."

## 쟁점 3 — 연구실 서비스와 어떻게 엮을까

영업 담당자  "영업대상 고객사 리스트에 "이 거래처가 맡긴 코일의 품질 이력"까지 붙으면 방문 전에 대화 소재가 훨씬 풍부해진다."

품질 담당자  "미출고현황이나 고객포털 인쇄물에 품질 데이터 요약을 붙이면 고객이 별도로 요청하지 않아도 신뢰를 줄 수 있다."

레벨러 운영자  "세퍼레이터 계산기도 지금은 규격만 보고 계산하는데, 나중에 "이 규격은 평탄도 불량이 잦았다"는 이력이 붙으면 작업 전에 미리 조심할 수 있다."

슬리터 운영자  "코일 확정 화면에서 과거 품질 이력이 보이면, 작업을 시작하기 전에 위험한 코일을 걸러낼 수 있다."

재무 담당자  "이 연계는 전부 지금 있는 화면에 데이터를 추가로 붙이는 수준이라 추가 투자 부담이 크지 않다. 우선순위만 정하면 된다."

## 쟁점 4 — 순서와 속도

다섯 관점 모두 공통적으로 동의한 순서는 다음과 같습니다: (1) 레벨러 실증(6개월)을 먼저 안정적으로 마무리하고, (2) 슬리팅(SAIGE)과 레벨링 품질 데이터의 신뢰성 문제(데모 데이터 필터링, 리뷰 프로세스)부터 바로잡아 통합 기반을 다진 뒤, (3) 연구실 서비스에 순차적으로 반영하고, (4) 충분히 쌓인 데이터로 예측 모델과 타 라인·타사 확산을 검토한다는 것입니다.

# 6. 단계별 진화 로드맵

| 단계 | 시기 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0단계 (현재) | ~2026.06 | 그린ERP·ERP2.0·PLC·SAIGE VIMS 4개 데이터군이 분리 운영. 레벨링 품질 데이터 공백(전수검사율 10%, 기록보관율 0%). SAIGE VIMS 데모데이터 혼입·리뷰 미사용 등 신뢰성 이슈 존재. |
| 1단계 레벨러 AX 구축 | 2026.07~12 (6개월) | 레벨러 소재표면·평탄도 검사 시스템 신규 구축(㈜한줌). ERP·PLC 연동, 4주 현장 실증(10~11월)으로 육안 검사와 대조·보정. 전수검사율 10%→100% 달성. |
| 2단계 데이터 신뢰성 정비 및 통합 | 2027 상반기 | SAIGE VIMS의 데모데이터 필터링·리뷰 프로세스를 레벨러 시스템에도 동일 기준으로 적용. Coil ID 기준으로 슬리팅·레벨링·ERP·PLC를 통합한 코일 단위 품질 대시보드 구축. |
| 3단계 연구실 서비스 연계 | 2027 하반기 | 영업대상 고객사 리스트에 품질 이력 결합, 고객포털·미출고현황에 품질 증빙 자동 첨부, 현장 코일확정 화면에 이력 표시, 세퍼레이터 계산기 데이터 기반 보정값 제안 착수. |
| 4단계 예측·확산 | 2028~ | 1년 이상 누적된 품질+PLC 데이터로 불량 예측·설비 예지보전 모델 개발 착수. 사업계획서 목표대로 반월시화 산업단지 내 유사 업체, 이후 국내 4,000여 개 코일 가공업체로 확산 검토. |

# 7. 기대효과

정량적 효과

— 레벨링 전수검사율 10%→100%, 평탄도·표면 불량 검출률 90% 이상, 검사로 인한 라인 정지 0회 — 사업계획서 KPI 그대로 달성 시 생산성·품질 동시 개선

— 코일ID 기준 품질 데이터 보관율 0%→100% — 폐기 손실 규모를 처음으로 정확히 집계할 수 있는 기반 확보

정성적 효과

— 오성철강 연구실의 기존 서비스(영업·현장·고객포털)가 품질 데이터를 갖춘 서비스로 한 단계 진화 — 추가 장비 투자 없이 소프트웨어 개발만으로 구현 가능

— 자동차·가전 대기업 납품처에 코일별 정밀 품질 증빙을 제공해 대외 신뢰도와 수주 경쟁력 강화

— 작업자가 위험한 구동 구간에서 육안 검사하던 방식을 없애 산업재해 예방 및 중대재해처벌법 선제 대응

— 반월시화 산업단지 내 AI 제조혁신 선도 사례로서, 향후 비철금속·타 코일가공업체 확산의 검증 모델 확보