OHSUNG STEEL   ·   서비스 기획

이해관계자 검토회의

(1~5차) 및 최적 프로세스 확정

화면 디자인 착수 전, 6개 관점에서 프로세스를 검증하고 의사결정을 확정합니다

※ 실제 상용화를 위한 화면 디자인 기획에 앞서 진행한 사전 검토 회의록입니다

※ 「주문접수 자동화 상세 시나리오」의 후속 문서입니다 — 여기서 확정된 사항이 다음 단계(화면 디자인)의 요구사항이 됩니다

2026. 7

# 1.  목적 및 참석자

실제 상용 서비스로 화면을 디자인하기 전에, 관련된 6명의 관점에서 지금까지 만든 프로토타입(FAX 작업요청서 접수 + 현장 코일확정)과 시나리오를 검증합니다. 총 5차에 걸쳐 논의하며, 각 회차마다 쟁점을 좁혀 결정을 확정합니다. 여기서 확정된 사항이 다음 단계인 화면 디자인의 요구사항이 됩니다.

| 참석자 | 역할 | 주요 관심사 |
| --- | --- | --- |
| 이원춘 이사 | 주문접수 총괄 | 주문 정확도, 3자 거래 처리, 고객 신뢰, 접수 누락 방지 |
| 지게차 기사 | 현장 코일 확정 | 동선 최소화, 오배정 책임소재, 장갑 낀 상태 조작성, 네트워크 불안정 |
| 고객사 담당자 | 발주처 | 기존 FAX 방식 유지, 접수 확인, 납기 정확도 |
| 멜벤 | 장비 운용 담당 | 확정 코일정보의 라인(PLC) 연동, 오배정 시 설비·시간 낭비, 다국어 대응 |
| 대표님 | 경영 총괄 | 투자 대비 효과, 단계적 확대, 리스크 최소화 |
| 정대균 실장 | 기술 총괄 | 데이터 무결성, 그린ERP 실쓰기 검증, 보안·인증, 기존 시스템 정합성 |

# 2.  1차 회의 — 전체 흐름 첫 리뷰

| 1차 회의 | 프로토타입(FAX 접수 + 현장 코일확정)을 처음 함께 보고 반응 수집 |
| --- | --- |

이원춘 이사  AI가 뽑아준 값이 실제 발주등록 화면 품목표(두께·폭·메이커·슬릿)를 강종·규격으로 억지로 맞춘 거라던데, 이게 틀리면 그대로 고객 클레임으로 갑니다. 이 부분은 반드시 사람이 원본과 대조해야 해요.

지게차 기사  코일에 QR이 아직 안 붙어 있는데 코일ID를 어떻게 눈으로 확인합니까? 지금 코일 옆면에 뭐가 붙어있긴 한가요?

고객사 담당자  저희는 지금처럼 팩스로 보내면 되는 거죠? 새로 앱을 깔거나 회원가입해야 하는 건 곤란합니다.

멜벤  코일이 확정되면 그 정보가 저희 슬리팅·레벨링 화면에도 뜨나요? 지금은 작업지시서 종이 보고 따로 확인해서, 확정 정보랑 실제 투입 코일이 다르면 세팅을 다시 해야 해서 시간이 깨집니다.

대표님  이거 만드는 데 돈이 얼마나 드나요. 지금 잘 돌아가는 그린ERP를 굳이 왜 건드리나 싶기도 하고.

정대균 실장  그린ERP에 실제로 저장(insert)해본 적은 아직 없습니다. 화면 분석으로 엔드포인트만 확인한 상태라, 상용화 시점을 지금 확정하는 건 이릅니다. 먼저 소량 테스트로 검증부터 해야 합니다.

결정 1   실물 코일에 QR이 아직 없으므로, 1차 상용화는 QR 스캔 없이 '코일ID 육안 확인 + 수기 검색선택' 방식으로 시작한다.

결정 2   고객사는 기존 FAX 발주 방식을 그대로 유지한다 — 별도 앱 설치나 회원가입 없음.

# 3.  2차 회의 — 주문접수·초안 단계 심화

| 2차 회의 | OCR 인식 신뢰도와 초안 등록 절차를 집중적으로 논의 |
| --- | --- |

이원춘 이사  OCR 값을 무조건 믿으면 안 됩니다. 초안 등록 버튼을 누르기 전에 원본 팩스 이미지를 화면에 나란히 띄워두고 눈으로 대조할 수 있어야 해요. 지금 프로토타입엔 그 미리보기가 없습니다.

고객사 담당자  발주가 잘 접수됐는지 확인할 방법이 있으면 좋겠어요. 문자나 카톡으로 회신받을 수 있나요?

정대균 실장  카카오톡 계정이 아직 없어서 자동 회신은 이번 범위에서 어렵습니다. 초안은 ERP2.0 내부에만 두고 그린ERP엔 아직 반영하지 않는다는 원칙은 그대로 유지하되, 초안에 원본 팩스 이미지 링크를 같이 저장해서 나중에도 대조할 수 있게 하겠습니다.

이원춘 이사  그리고 거래처는 절대 자동으로 채우면 안 됩니다. 원스틸이 보낸 요청서인데 실제로는 청운철강으로 가는 경우처럼, 발신자와 실제 거래처가 다를 때가 있어요.

결정 3   작업지시서 초안 등록 화면에 원본 팩스 이미지 미리보기를 나란히 배치한다 (현재 프로토타입엔 없음 — 화면 디자인 시 반드시 반영).

결정 4   고객 발주 접수 확인 회신은 이번 1차 범위에서 제외한다 — 카카오톡·문자 연동 시 재검토.

결정 5   거래처는 OCR 결과로 자동 확정하지 않고 담당자가 매번 직접 확인·선택한다 (3자 거래 대응, 기존 원칙 재확인).

# 4.  3차 회의 — 현장 코일확정 단계 심화

| 3차 회의 | 지게차 기사·멜벤 관점에서 현장 화면을 검증 |
| --- | --- |

지게차 기사  코일ID를 다 외울 수는 없어요. 화면에 '이 작업은 SGCC 0.75T, 대략 이 규격을 찾으면 됩니다' 하고 요청 스펙이 크게 보였으면 좋겠습니다. 후보를 걸러주는 건 필요 없다고 했지만, 참고 정보는 있었으면 해요.

멜벤  기사님이 확정한 코일 정보가 저희 라인 PLC 태블릿 화면에도 바로 보이면 좋겠습니다. 지금은 그 정보가 안 넘어와서 종이 작업지시서를 따로 봐야 해요.

지게차 기사  스캐너가 아직 뭔지 확정이 안 됐다고 들었는데, 그럼 당장은 그냥 태블릿에서 코일ID 검색으로 시작하고 싶습니다.

대표님  처음부터 모든 야드에 다 깔지 말고, 슬리팅2 라인 한 곳만 먼저 시범 해봅시다.

결정 6   현장 코일확정 화면에 '요청 규격'을 크고 눈에 띄게 참고용으로 표시한다 (후보 필터링은 아님 — 결정 6장 원칙 유지).

결정 7   확정된 코일 정보를 멜벤이 보는 기존 슬리팅·레벨링 PLC 대시보드 화면에도 함께 표시되도록 연계한다 — 이번 상용화 범위에 포함.

결정 8   1차 상용화는 슬리팅2 라인 한 곳만을 대상으로 시범 운영한다.

# 5.  4차 회의 — 기술·보안·데이터 무결성

| 4차 회의 | 정대균 실장 주도로 기술적 리스크를 점검 |
| --- | --- |

정대균 실장  지게차 기사용 화면은 태블릿을 여러 명이 공용으로 쓸 가능성이 높습니다. 개별 로그인 대신 '확정 시 기사 이름 선택' 방식으로 책임 소재만 남기는 게 현실적입니다.

이원춘 이사  로그인 없이 아무나 확정 버튼을 누르면 위험하지 않나요?

정대균 실장  이름 선택과 확정 시각을 함께 기록하면 최소한의 추적은 됩니다. 정식 로그인·권한 체계는 2차 과제로 미루는 걸 제안합니다.

정대균 실장  그리고 그린ERP 실제 저장(insert)은 여전히 검증 전입니다. 1차는 화면에 값을 미리 채워주고 담당자가 저장 버튼을 직접 누르는 입력보조 방식으로 시작하고, 소량 테스트로 검증되면 자동저장으로 전환하겠습니다.

결정 9   지게차 기사 화면은 정식 로그인 대신 '기사 이름 선택 + 확정 이력 기록'으로 최소 추적성을 확보한다 (1차 범위).

결정 10   그린ERP 반영은 1차 입력보조 → 검증 후 2차 자동저장 순서로 단계적으로 전환한다 (기존 원칙 재확인).

# 6.  5차 회의 — 리스크·투자·우선순위

| 5차 회의 | 대표님 종합 판단으로 시범 운영 범위를 확정 |
| --- | --- |

대표님  QR 라벨·스캐너 투자 없이 코일ID 수기검색만으로 시작할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 이 방식으로 우선 진행하죠.

대표님  슬리팅2 한 곳, 거래처 1~2곳 정도로 좁혀서 2주 정도 시범 운영해보고 판단합시다.

이원춘 이사  시범 기간 중 문제가 생기면 바로 기존 수기 방식으로 되돌릴 수 있어야 합니다.

멜벤  동의합니다 — 라인은 멈추면 안 되니까요.

정대균 실장  시범 중에는 그린ERP에 실제로 아무것도 쓰지 않는 입력보조 방식이라, 문제가 생겨도 원장 데이터에는 영향이 없습니다. 기존 수기 프로세스와 병행 운영하는 것도 문제없습니다.

결정 11   시범 운영(PoC) 범위를 슬리팅2 라인 + 거래처 1~2곳 + 2주로 확정한다.

결정 12   시범 중 언제든 기존 수기 프로세스로 즉시 복귀할 수 있도록, 강제 전환 없이 신규 방식과 기존 방식을 병행 운영한다.

# 7.  최종 확정 프로세스

5차에 걸친 회의로 확정된 최적 프로세스입니다. 1차 상용화(슬리팅2 라인, 거래처 1~2곳, 2주 시범)의 기준이 됩니다.

| 단계 | 내용 | 담당 | 반영된 결정사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 주문 접수 | 이원춘 이사 | 기존 FAX 그대로, 원본 이미지 대조 후 초안 등록 |
| ② | 작업지시서 초안 | 이원춘 이사 | ERP2.0 내부에만, 거래처는 직접 확인·선택 |
| ③ | 현장 코일확정 | 지게차 기사 | 코일ID 검색(요청규격 참고표시), 이름 선택으로 확정 |
| ④ | 라인 반영 | 멜벤 | 확정 코일정보를 슬리팅2 PLC 대시보드에 함께 표시 |
| ⑤ | 그린ERP 반영 | 이원춘 이사 확인 | 1차 입력보조 → 검증 후 자동저장 |

# 8.  의사결정사항 총정리

5차 회의에서 확정된 12개 결정사항입니다. 다음 단계(화면 디자인)는 이 표를 요구사항 기준으로 삼아 진행합니다.

| # | 결정사항 | 확정회차 | 발의자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 코일 선택은 QR 없이 '코일ID 육안확인 + 수기 검색선택'으로 시작 | 1차 | 지게차 기사 |
| 2 | 고객사는 기존 FAX 발주 방식 그대로 유지, 신규 앱·가입 없음 | 1차 | 고객사 담당자 |
| 3 | 초안 등록 화면에 원본 팩스 이미지 미리보기 배치 | 2차 | 이원춘 이사 |
| 4 | 고객 발주 접수 확인 회신은 1차 범위 제외 (추후 카톡 연동시 재검토) | 2차 | 고객사 담당자 |
| 5 | 거래처 자동확정 금지 — 담당자 직접 확인·선택 (3자 거래 대응) | 2차 | 이원춘 이사 |
| 6 | 현장 코일확정 화면에 요청 규격을 참고용으로 크게 표시 (필터링 아님) | 3차 | 지게차 기사 |
| 7 | 확정 코일정보를 슬리팅2 PLC 대시보드에도 함께 표시 | 3차 | 멜벤 |
| 8 | 1차 상용화는 슬리팅2 라인 한 곳만 대상 | 3차 | 대표님 |
| 9 | 지게차 기사 화면은 정식 로그인 대신 '기사 이름 선택 + 확정 이력 기록' | 4차 | 정대균 실장 |
| 10 | 그린ERP 반영은 1차 입력보조 → 검증 후 2차 자동저장 전환 | 4차 | 정대균 실장 |
| 11 | PoC 범위 = 슬리팅2 라인 + 거래처 1~2곳 + 2주 | 5차 | 대표님 |
| 12 | 시범 중 언제든 기존 수기 프로세스와 병행·즉시 복귀 가능하게 설계 | 5차 | 이원춘 이사·멜벤 |

# 9.  다음 단계

이 문서에서 확정된 12개 결정사항을 요구사항으로 삼아, 실제 상용 서비스 화면 디자인(와이어프레임)을 다음 단계로 진행합니다. 개발은 화면 디자인이 확정된 뒤에 시작합니다.

- 주문접수 화면 — 원본 팩스 이미지 미리보기 + 거래처 직접 선택 UI 포함

- 현장 코일확정 화면 — 요청 규격 참고 표시 + 코일ID 검색 + 기사 이름 선택 확정

- 멜벤용 라인 대시보드 — 확정 코일정보 연동 표시 영역 추가

- PoC 범위(슬리팅2 · 거래처 1~2곳 · 2주)에 맞춘 화면만 우선 디자인, 이후 확대