OHSUNG STEEL   ·   서비스 기획

주문접수 자동화

상세 시나리오 검토

FAX·카카오톡 주문접수 → 작업지시서 초안 → 지게차 QR 코일확정

※ 본 문서는 개발 착수 전 시나리오 검토용입니다 (코드 개발 없음) — 빠진 부분·리스크 점검이 목적

※ 「코일관리서비스 기획서 v3」(QR 입고)의 후속·연계 문서입니다

2026. 7

# 1.  배경 및 범위

현재 거래처 주문은 대부분 FAX로 접수되고, 사무실 담당자가 이를 읽고 그린ERP 작업지시서 화면에 수기로 입력합니다. 이번 검토는 여기에 두 가지를 추가하는 것을 목표로 합니다: ① FAX 외에 카카오톡으로도 주문을 받을 수 있게 하고, ② 주문 내용을 OCR로 읽어 작업지시서 초안을 자동 생성하며, ③ 어떤 코일로 작업할지는 지게차 기사가 현장에서 QR을 스캔해 확정하고, 그 결과가 작업지시서에 반영되도록 하는 것입니다.

이 흐름은 「코일관리서비스 기획서 v3」에서 다룬 '코일 입고 + QR 부착' 뒤에 이어지는 단계입니다. v3은 코일이 공장에 들어오는 시점을, 이 문서는 그 코일이 실제 작업에 배정되는 시점을 다룹니다. 두 문서를 합치면 입고부터 작업지시까지 전체가 이어집니다.

문서 성격  이 문서는 아직 화면 설계나 개발 범위 산정 문서가 아니라, 단계별로 '누가 무엇을 하고 무엇이 빠질 수 있는지'를 촘촘히 짚어보는 시나리오 검토 문서입니다. 8장에 빠질 수 있는 부분을 별도로 정리했습니다.

# 2.  전체 흐름 개요

| ① 주문 접수 | ② 작업지시서 초안 생성 | ③ 재고 후보 매칭 | ④ 현장 QR 코일 확정 | ⑤ 그린ERP 반영 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사무실 | 시스템 | 사무실 | 지게차 기사 | 시스템/사무실 |

핵심 설계 원칙 두 가지를 먼저 명시합니다.

- 사람 확인 절차 유지 — 초기에는 업무 프로세스가 정규화되어 있지 않으므로, 자동 처리가 아니라 단계마다 사람이 확인·승인하는 절차를 넣습니다 (거래처 확인, 초안 승인, 그린ERP 저장 확인 등).

- 지게차 기사는 '자유 선택'이 아니라 '확정' — 기사가 야드에서 아무 코일이나 골라 QR을 찍는 게 아니라, 사무실이 스펙(강종·두께·폭)으로 미리 걸러둔 후보 코일 중에서 실물을 찾아 스캔으로 확정하는 구조입니다. 자유 선택을 허용하면 같은 코일이 다른 주문에 중복 배정될 위험이 있습니다.

# 3.  단계별 상세 시나리오

| STEP 1 | 주문 접수 (FAX / 카카오톡) | 담당: 사무실 담당자 |
| --- | --- | --- |

- 트리거 — 거래처가 FAX 또는 카카오톡으로 주문서를 보냄. FAX는 기존 OCR 문서인식 프로토타입(OCR 문서인식), 카카오톡은 카카오톡 주문접수 프로토타입을 그대로 확장

- 추출 항목 — 거래처명, 강종/재질, 두께·폭 규격, 수량 또는 중량, 희망 납기일, 특이사항

- [확정] 거래처명은 OCR/카톡 인식 결과를 자동으로 채우지 않고 담당자가 목록에서 직접 확인·선택합니다 — 원스틸 발신 → 청운철강 최종 이관 같은 3자 거래 사례가 실사에서 확인됐기 때문입니다(v3 5.5장과 동일 원칙).

- 산출물 — '주문 임시등록' 레코드 (상태: 접수대기)

확인 포인트  카카오톡 채널이 지금은 UI 프로토타입 단계라, 실제 고객 카카오톡과 연결하려면 카카오 비즈니스 채널·알림톡/상담톡 API 심사·연동이 별도로 필요합니다 (8장 참고).

| STEP 2 | 작업지시서 초안 생성 | 담당: 시스템 → 담당자 승인 |
| --- | --- | --- |

- 트리거 — 접수대기 주문을 담당자가 열람하고 '초안 생성'을 누름 (자동 즉시 생성 아님)

- 처리 — STEP 1에서 추출된 항목으로 작업지시서 초안을 만듦. 이 시점엔 아직 특정 물리 코일이 배정되지 않은 '스펙만 있는' 상태

- [확정] 이 초안은 그린ERP의 실제 작업지시서가 아니라 ERP2.0 내부 임시 테이블에 먼저 만듭니다. 그린ERP에는 STEP 5에서 코일이 확정된 뒤에만 반영합니다 — 특정되지 않은 정보를 그린ERP(원장)에 미리 넣지 않기 위함

- 산출물 — 작업지시서 초안 (상태: 초안 → 담당자 승인 시 배차대기)

| STEP 3 | 재고 후보 매칭 | 담당: 사무실 담당자 |
| --- | --- | --- |

- 트리거 — 담당자가 초안을 승인

- 처리 — greenp_inventory(그린ERP 실재고 실시간 스냅샷)에서 강종·두께·폭이 일치하는 코일 후보 목록을 자동으로 뽑아 보여줌. 후보의 코일ID는 품명(mpum) 필드 값 그대로 사용 (아래 6장 참고)

- 산출물 — 작업지시서에 '후보 코일 리스트' 태그 (아직 미확정), 상태: 배차대기

확인 포인트  후보가 0건이면 재고부족으로 별도 알림 — 대체 코일 협의나 입고 요청은 사람이 처리(자동화 범위 밖)

| STEP 4 | 현장 QR 스캔 → 코일 확정 | 담당: 지게차 기사 |
| --- | --- | --- |

- 트리거 — 배차대기 작업지시서가 지게차 기사 화면(스마트폰 또는 이동형 스캐너)에 표시

- 동작 — 후보 코일 목록 중 야드에서 실물로 찾은 코일의 QR 라벨을 스캔

- 일치 시 — 스캔값(코일ID)이 후보 리스트에 있으면 해당 코일이 확정 배정, 상태: 배정완료

- 불일치 시 — 후보에 없는 코일을 스캔하면 화면에 경고 표시 → 기사가 다시 스캔하거나 사무실에 확인 요청 (자동 통과 금지)

- 스캐너 연동 — 블루투스 무선 스캐너나 산업용 단말기가 '키보드 방식(HID)'으로 동작하는 경우, 스캔값이 포커스된 입력창에 자동 입력되고 Enter가 눌리는 방식으로 별도 SDK 없이 연동 가능. 회사 보유 장비 모델명 확인 후 정확한 방식 확정 예정

| STEP 5 | 그린ERP 반영 | 담당: 시스템 → 사무실 확인 |
| --- | --- | --- |

- 처리(1차, PoC) — 그린ERP 작업지시서 등록 화면(osungProdJoborderWritePop.php)에 필요한 값(업체, 재고코드, 규격, 중량)을 화면에 미리 채워 보여주고 담당자가 저장 버튼만 누름

- 처리(2차, 검증 후) — osungProdJoborderWriteAction.php를 직접 호출해 자동 저장. 코일 지정은 재고코드(icode) 기준이며, 이 값은 이미 greenp_inventory.product_code로 동기화되어 있음 (6장 참고)

- [확정] 저장 성공/실패를 반드시 확인 — 실패 시 재시도 후에도 안 되면 사람에게 알림 (실패를 조용히 넘기지 않음)

# 4.  실제 확인된 그린ERP 연동 스펙

이전 검토에서는 '그린ERP는 공식 API가 없어 쓰기 자동화가 불가능하다'고 판단했으나, 실제 등록 화면(팝업)의 요청을 직접 확인한 결과 아래와 같이 구체적인 엔드포인트를 확보했습니다. 다만 아직 실제 저장(insert)을 호출해 검증하지는 않았습니다 — 운영 데이터에 쓰는 동작이라 신중하게 접근 중입니다.

| 구분 | 엔드포인트 / 방식 |
| --- | --- |
| 코일 입고 등록 | POST /greenp/ibgo/ibgoJunpAction.php · submitType=insert 필수: 입고일자, 업체(검색팝업), 품명(=코일ID), 규격, 중량 |
| 작업지시서 등록 | POST /greenp/prod/osung/osungProdJoborderWriteAction.php · submitType=insert 코일 지정은 재고코드(icode) 기준 |
| 전표/작업번호 자동채번 | 같은 엔드포인트를 submitType=selectOne / selectMjunp 로 호출해 저장 전 미리 조회 |

권장  실제 저장 검증 전까지는 STEP 5를 '1차(입력보조)'로 운영하고, 소량 테스트로 확인된 뒤에만 '2차(자동 저장)'로 전환하는 것을 권장합니다.

# 5.  코일ID 관련 정정 확인

v3 기획서에서는 이관요청서의 '소재번호'와 밀시트의 '제조사 코일ID'가 서로 다른 두 체계로 보인다고 정리했었습니다. 이번에 실제 입고 데이터를 다시 확인한 결과, 다음과 같이 정정합니다.

- 그린ERP 입고전표 등록 화면에는 '원코일번호(Mwcoil)'라는 별도 입력칸이 존재하지만, 최근 입고 데이터를 조회해보니 이 필드는 실제로 전혀 사용되지 않고 있음(값 없음)

- 대신 담당자들은 '품명' 칸에 물리적 코일ID(예: H3D262039251, CGS4385C)를 직접 입력해 왔음 — 즉 코일ID는 이미 품명 필드 하나로 일원화되어 있음

- 이전 비교에서 값이 다르게 보였던 것은 서로 다른 코일의 예시를 비교했기 때문이며, 두 체계가 실제로 다른 것은 아님

결론  QR에는 품명 필드 값(코일ID)을 그대로 인코딩하면 되며, 원코일번호 필드용 별도 매핑 설계는 필요 없습니다. QR 설계가 v3 대비 단순해졌습니다.

# 6.  예외 처리 시나리오

- OCR 인식 실패/저품질 이미지 — 사람이 수동 입력으로 전환

- 거래처 자동인식 실패 또는 3자 거래 — 담당자가 목록에서 직접 선택 (자동채움 금지 원칙 유지)

- 재고 후보 0건 — 재고부족 알림, 대체 코일 협의나 입고 요청은 사무실이 수동 처리

- 현장 QR 스캔 불일치 — 기사 재확인 요청 + 사무실 알림, 자동 통과 금지

- QR 스캔 시점에 이미 다른 작업에 소진된 코일 — 확정 직전 재고 잔량을 다시 확인(락)해 동시 배정 방지

- 그린ERP 저장 실패(네트워크 끊김, 세션 만료 등) — 재시도 로직 + 실패 로그 + 담당자 알림

- 현장 네트워크 불안정 — 스캔 데이터를 임시 저장 후 연결 복구 시 자동 재전송(오프라인 큐잉, v3 12장과 동일 원칙)

- QR 라벨 손상·분실 — 재발행 절차 필요 (v3에서 이미 검토된 항목)

# 7.  코일관리서비스 v3와의 연계

이 문서의 STEP 1~5는 코일이 '이미 입고되어 QR이 부착된 상태'라는 것을 전제로 합니다. QR이 언제·어떻게 부착되는지, 라벨 재질·스캐너 배치 등은 이미 「코일관리서비스 기획서 v3」에 상세히 정리되어 있으므로 이 문서에서 다시 다루지 않았습니다. 두 문서를 하나로 합쳐 v4로 정리할지, 별도 문서로 유지할지는 아래 8장 확인 후 결정하면 됩니다.

# 8.  확인이 필요한 사항 (빠진 부분 점검)

전체 시나리오를 다시 훑으며 아직 정해지지 않았거나 확인이 더 필요한 부분을 정리했습니다. 개발 착수 전에 하나씩 짚고 넘어가는 것을 권장합니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 카카오톡 실연동 | 현재 프로토타입은 UI만 있는 상태입니다. 실제 고객 카카오톡과 연결하려면 카카오 비즈니스 채널 개설, 상담톡/알림톡 API 심사·연동이 별도로 필요하고, 심사 기간이 있어 일정에 영향을 줄 수 있습니다. |
| 작업지시서 '초안'의 위치 | STEP 2의 초안을 ERP2.0 내부 임시 테이블에 둘지, 그린ERP에 '임시' 상태로 바로 만들지 결정이 필요합니다. 이전에 work_orders(ERP2.0 내부 계획 도구)는 동기화 대상에서 제외하기로 했던 결정과 충돌하지 않는지 확인이 필요합니다. |
| 동시 배정(락) 처리 | 두 작업지시서가 거의 동시에 같은 코일을 후보로 잡았다가, 지게차 기사가 각각 확정 스캔을 하면 같은 코일이 중복 배정될 수 있습니다. STEP 4에서 확정 직전 재고 잔량을 다시 확인하는 락 로직이 필요합니다. |
| 실제 저장(insert) 검증 | 입고전표·작업지시서 저장 엔드포인트는 화면 분석으로만 확인했고, 실제 호출은 아직 해본 적이 없습니다. 소량 테스트 데이터로 실제 저장을 한 번 검증해야 필드 누락이나 서버측 추가 검증 로직이 없는지 확실해집니다. |
| 스캐너 모델 확정 | 회사 보유 스캐너가 키보드 방식(HID)인지, 전용 SDK가 필요한 기종인지 모델명 확인 전까지는 STEP 4 연동 방식이 가정 단계입니다. |
| 권한/책임 추적 | 지게차 기사용 화면에 별도 로그인이 필요한지, 태블릿 자체를 인증된 기기로 볼지 정해지지 않았습니다. 누가 언제 어떤 코일을 확정했는지 이력(감사로그)을 남기는 설계도 아직 없습니다. |
| 납기·우선순위 처리 | 여러 배차대기 작업지시서 중 지게차 기사 화면에 어떤 순서로 표시할지(납기순, 접수순 등) 정해지지 않았습니다. |
| 취소/정정 절차 | 코일을 잘못 확정했거나 주문이 취소된 경우, 이미 배정완료된 작업지시서를 되돌리는 절차가 시나리오에 없습니다. |

# 9.  다음 단계 제안

- 1단계 — 8장 항목 중 카카오톡 실연동 여부, 초안 위치, 스캐너 모델을 먼저 확정

- 2단계 — 입고전표·작업지시서 저장 API를 테스트 데이터 1건으로 실제 호출해 검증

- 3단계 — 검증되면 이 문서와 v3를 통합해 개발 범위·일정을 산정할 수 있는 기획서 v4로 정리

- 4단계 — 거래처 1곳 대상 PoC 운영 (v3 14장의 단계적 확대 방식과 동일)