## Slide 1
대표님 보고
스마트 ERP 2.0
패치 이력 보고
2026년 1월부터 7월까지, 총 156건의 시스템 업데이트를 거쳐 지금의 ERP 2.0이 만들어졌습니다.
2026. 07. 30
오성철강 스마트 ERP 2.0 · 패치 이력 보고

## Slide 2
SUMMARY
6개월간 156건 — 실데이터 기반 시스템으로 완성
2026년 1월 초기 구축 이후 7월 한 달간 집중 고도화를 거쳐, 그린ERP 실데이터와 완전히 연동된 운영 시스템이 되었습니다.
156건
누적 패치 건수
18일
실제 개발 진행일
4단계
진행 단계
07.30
최근 업데이트
진행 단계 개요
1
01.28 ~ 02.01
초기 시스템 구축
작업일보·일계표, CEO 리포트 기반 마련
47건
2
07.16 ~ 07.21
실데이터 연동 · 기능 확장
그린ERP 자동동기화, 지출결의서, 고객사 포털
46건
3
07.22 ~ 07.25
안정화 · 보안 강화
계정관리 도입, 로그인 버그 근본 수정, 고정비 확정
32건
4
07.26 ~ 07.30
연구실 프로토타입 · 신규서비스
세퍼레이터 키오스크, 동기화 버그 수정, AI 연구실
31건
02

## Slide 3
PHASE 2 · 07.16 ~ 07.21
실데이터 연동 및 기능 확장
그린ERP와 자동 동기화를 붙이고, 지출결의서·고객사 포털 등 핵심 기능을 실장착한 단계입니다.
날짜
주요 패치 내용
건수
07-16
지출결의서 시스템 신규 도입, 전체 화면 폰트·UI 정리
7건
07-17
지출결의 대시보드·정기초안·계정과목·계좌관리 확장
1건
07-18
그린ERP 10분 주기 자동동기화 크론 가동, UI 테마 전면 개편
3건
07-19
영업 워크플로우(5역할) 실장착, 엔팩스(FAX) 자동수신·OCR 연동
8건
07-20
고객사 포털 실데이터 개편(재고·작업·출고), 지출결의서 결재라인 보강
10건
07-21
입출고 FAX 리포트(로고·도장 PDF), 스크랩매출 등록, 메뉴 구조 개편
17건
소계 46건
04

## Slide 4
PHASE 3 · 07.22 ~ 07.25
안정화 및 보안 강화
실사용 중 발견된 로그인·권한 문제를 근본적으로 해결하고, 재무 데이터를 실통장 기준으로 확정한 단계입니다.
날짜
주요 패치 내용
건수
07-22
코일 자동배정 작업지시서 기능 구현, FAX 인증 방식 개선
4건
07-23
계정 관리(권한별 접근제어) 도입, 고객사 포털 로그인 버그 근본 원인 수정
19건
07-24
확정 월고정비(실통장 기반, 급여 포함) ERP 반영
5건
07-25
작업내역 FAX 전송 기능, 내부 시스템 링크, 오성철강 연구실 메뉴 신설
4건
소계 32건
05

## Slide 5
PHASE 4 · 07.26 ~ 07.30
연구실 프로토타입 및 신규 서비스
현장 실배포 서비스를 늘리고, 그린ERP 동기화의 치명적 버그를 다수 해결해 데이터 신뢰성을 끌어올린 단계입니다.
날짜
주요 패치 내용
건수
07-26
FAX 작업요청서·현장 코일확정 실연동, 신규서비스 통합흐름 v2
2건
07-27
세퍼레이터 셋팅 계산기·슬리터2 태블릿 키오스크 현장 실배포
13건
07-28
그린ERP 동기화 치명적 버그 다수 수정(v13~v18), 미출고현황 원본양식 100% 재현
13건
07-29
코일창고 3D 뷰어·장애원인분석(AI) 연구실 추가
1건
07-30
슬리팅2 실시간 NMS 연동, SAIGE VIMS 상태 수정
2건
소계 31건
06

## Slide 6
156건의 패치로, 실데이터 기반 시스템을 완성했습니다
초기 구축부터 안정화, 현장 실배포까지 — 그린ERP 실데이터와 완전히 연동된 운영 시스템으로 자리잡았습니다. 앞으로도 현장 요청을 반영해 계속 고도화하겠습니다.
156건
누적 패치
4단계
진행 단계
18일
실 개발일
07.30
최근 업데이트
https://ohsung-system.vercel.app