오성철강 Smart ERP 2.0

개발 현황 상세 정리

작성일: 2026-09-03    작성: Claude (Cowork)

# 1. 프로젝트 개요

오성철강 Smart ERP 2.0은 하나의 저장소(ohsung-system)와 하나의 Supabase 백엔드를 공유하는 세 개의 독립 프론트엔드로 구성됩니다. 회사가 실제로 쓰고 있는 외부 ERP인 그린ERP(그린피웹, greenpweb.co.kr)를 대체하지 않고, 그린ERP 데이터를 Supabase에 읽기전용으로 미러링한 뒤 그 위에 자체 테이블·대시보드·현장 도구를 얹는 방식으로 만들어졌습니다.

## 1.1 세 개의 프론트엔드

| 진입점 | URL | 대상 | 루트 컴포넌트 |
| --- | --- | --- | --- |
| index.html | / | 오성철강 직원 (사내 ERP) | src/App.jsx |
| portal.html | /portal | 거래처 고객사 | CustomerPortalGate.jsx |
| separator.html | /separator | 슬리터2 현장 태블릿(키오스크) | SeparatorKioskGate.jsx |

세 앱은 공통 Supabase 클라이언트를 쓰지만 라우터/레이아웃은 전혀 공유하지 않고, 로그인한 계정이 어느 *_users 테이블에 있는지로만 화면을 분기합니다. public/ 폴더는 Vite/Vercel이 그대로 서빙하므로, 현장용 모바일 HTML 도구들은 별도 라우팅 설정 없이 파일만 두면 바로 URL이 생깁니다. 배포는 main 브랜치 푸시 시 Vercel이 자동으로 처리하지만, 이 작업 환경에는 GitHub 인증정보가 없어 git push origin main은 항상 사용자가 직접 실행해야 합니다.

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 데이터 모델 — ERP 위에 얹은 ERP

그린ERP가 실제 기준 시스템(system of record)이라는 전제가 전체 설계를 관통합니다.

greenp_* 테이블 (읽기전용 미러):  greenp_joborders, greenp_joborder_detail, greenp_production, greenp_inbound, greenp_outbound, greenp_inventory, greenp_receivables, greenp_unshipped, greenp_customers(뷰), greenp_sync_logs — Supabase Edge Function이 pg_cron으로 주기적으로 채워 넣으며, 외부 소유·주기적 덮어쓰기 대상으로 취급해야 합니다.

자체 테이블 (앱이 직접 씀):  companies, receivables, shipments, sales_records, work_orders, products, order_items, coils, coil_closed_flags, expense_requests/expense_request_items, daily_ledger/ledger_records, work_log, scrap_sales, monthly_fixed_costs/monthly_fixed_cost_items, enfax_inbox/enfax_session, customer_fax_numbers, fax_send_schedule, inbound_fax_queue, access_logs, notifications, report_subscriptions, tax_invoices, sales_orders, kr_holidays, app_assets, company_inquiries, company_bank_accounts.

## 2.2 핵심 유의사항 — 동기화가 데이터를 지울 수 있다

greenp-sync-v2-* 크론은 업무시간 중 약 10분마다 그날 하루치 greenp_joborders/greenp_production 등의 행을 통째로 교체합니다. "오늘" 날짜로 수동 입력·수정한 행은 다음 동기화에서 조용히 사라질 수 있습니다. 데모용으로 데이터를 유지해야 한다면 해당 cron.job을 cron.alter_job(id, active => false)로 잠시 끄고 끝난 뒤 다시 켜거나, 새 가짜 행을 넣기보다 이미 있는 실제 행의 상태를 바꾸는 쪽을 택해야 합니다. greenp-sync-v2의 실제 소스를 확인한 결과, 테이블별로 먼저 새 행을 insert하고 그 insert가 성공한 뒤에만 오래된 행을 delete하는 순서로 짜여 있어 동기화 실패가 기존 데이터를 지우지는 않습니다 — greenp_sync_logs 기준으로 greenp_inventory는 지금까지 수천 건 성공/실패 0건이 확인됐습니다.

## 2.3 계정 · 권한 설계

공유 users 테이블 없이, auth.users.id를 키로 하는 완전히 분리된 두 계정 테이블을 씁니다.

| 테이블 | 컬럼 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| staff_users | id, email, name, role(staff/admin), is_active, created_at | 사내 ERP(/) 로그인 |
| customer_users | id, email(nullable), login_id, company_name, contact_name, phone, is_active, created_at | 고객사 포털(/portal) 로그인 — 이메일 없이 아이디만으로 가입 가능 |

RLS는 테이블마다 개별 정책을 만드는 대신 SECURITY DEFINER 함수 세 개(is_staff(), is_admin(), is_my_company(cn))로 통일되어 있고, 대부분의 테이블에서 "직원은 전체 조회/수정, 고객사는 자기 회사명(및 별칭)으로 필터된 조회만" 패턴을 따릅니다. 계정 생성은 관리자 화면(계정 관리)에서만 가능하며 내부적으로 admin-create-account / admin-reset-password Edge Function(서비스 롤 사용)을 호출합니다.

## 2.4 Edge Function

저장소에 커밋된 함수는 4개(greenp-sync-v2, greenp-joborder-detail-sync, greenp-unshipped-sync, enfax-inbound-daily)뿐이지만, 실제 배포된 함수는 훨씬 많습니다 — admin-create-account, admin-reset-password, send-ceo-email, enfax-ocr, enfax-send-discover, enfax-sync, greenp-explore, expense-doc-ocr, leveler-explore, leveler-line-swap, coil-inventory-search 등. 새 함수 존재 여부는 항상 라이브 프로젝트에서 직접 확인해야 합니다.

그중 leveler-explore는 가장 많이 재사용되는 단일 대형 함수로, MariaDB(osungsteel.servehttp.com:33306, db ohsung)를 다리 놓는 다중 모드 엔드포인트입니다. 어떤 쿼리 파라미터가 왔는지로 모드를 분기하며, 최신 버전(v16) 기준 company_search, slitter_work_date/slitter_coil_id, plc_at_length_coil_id+length, slitter_swap_list, leveling_date, leveling_coil_id+leveling_work_date, leveling_rhythm, leveling_stroke_overview/leveling_stroke_detail, coil_id, recommend_for, duration_for, work_date, 범용 sql=/table= 모드까지 십여 개의 모드를 지원합니다. 새 기능이 필요하면 대부분 "새 함수"가 아니라 "새 모드 추가"로 해결됩니다.

## 2.5 크론 스케줄

| 작업 | UTC 표현 | 실제 의미(KST) |
| --- | --- | --- |
| greenp-sync-v2-day/evening/morning | */10 0-7, 0,10,20,30,40 8, 0,10,20,30,40,50 23 | 업무시간 08:00~17:40, 10분 간격 |
| dashboard-instant-sync-daytime/early/late | * 0-7, * 23, 0 8 | 08:00~16:59 매분 연속 + 17:00 1회 |

## 2.6 반복적으로 나타난 버그 패턴

- KST 이중보정: "오늘" 계산 시 now.getTime() + 9*3600000 후 toISOString()으로 읽어야 하는데, 잘못된 버전은 보정을 두 번 적용해 KST 09시 이전 시간대에 하루 전 날짜를 조용히 반환합니다. 세퍼레이터 키오스크, 레벨링/AI헬퍼 화면 전체에서 각각 독립적으로 재발했던 버그입니다.

- 두께 매칭 허용오차: 0.011 같은 엡실론 비교 대신 소수점을 고정 자리수로 반올림한 뒤 정확히 일치하는지 비교해야 합니다 — 그렇지 않으면 0.75와 0.76처럼 인접한 두께가 잘못 매칭됩니다.

- 한글 입력(IME) 조합 버그: 포커스된 input을 매 키 입력마다 innerHTML로 통째로 다시 그리면 한글 조합이 깨집니다. "셸(구조)"은 최초 1회만 렌더링하고, 검색은 버튼/엔터로만 실행하도록 분리해야 합니다.

- 슬라이더 기반 네트워크 조회 디바운스: 로컬 갱신(라벨/그래프)은 매 입력마다 즉시, 네트워크 조회는 150ms 디바운스 + 요청 순번 가드(reqCounter)로 분리하지 않으면 실제 기기에서 슬라이더를 드래그할 때 화면 값이 눈에 띄게 밀립니다.

- 겉보기엔 버그 같지만 아닌 경우: 수동으로 옮긴 슬라이더 위치와 실시간 물리 카운터 값이 다른 것은, 슬라이더가 과거 특정 지점을 선택해서 보는 조회 도구이기 때문이지 동기화 오류가 아닙니다. 원본 plc_data 타임스탬프/길이값을 먼저 대조해서 확인해야 합니다.

## 2.7 보고서 · 프레젠테이션 제작 컨벤션

이 프로젝트에서 반복적으로 발생하는 요청 유형 중 하나가 대표님 보고용 pptx/docx 산출물입니다. pptxgenjs/docx를 쓰는 독립 Node 스크립트로 만들며(앱 번들에는 포함되지 않음), LAYOUT_WIDE(13.33×7.5in) 고정 네이비/앰버 팔레트, Cambria 제목 + Calibri 본문, 이모지 대신 react-icons를 sharp로 PNG 래스터화한 아이콘을 씁니다. 완성 후에는 매 슬라이드를 JPEG로 렌더링해 육안 검수하고, pptxgenjs의 하이퍼링크 관련 알려진 버그(텍스트가 배열일 때는 addText 최상위 옵션이 아니라 텍스트 런 단위로 hyperlink를 설정해야 함)를 잡기 위해 validate.py를 함께 돌립니다.

# 3. 서비스 · 도구 전체 인벤토리

연구실(LabPage.jsx)에 카드 형태로 등록된 약 33개 도구를 카테고리별로 정리했습니다. 각 카드에는 배지가 붙어 있어 실데이터 연동/현장 배포중/샘플/개발용 여부를 구분할 수 있습니다.

## 3.1 핵심 앱 3종

- / (사내 ERP): 일계표·작업일보, 대표님 일간·월간 리포트, 지출결의서(작성/결재/출력), 계정 관리, FAX 수신함(enFax), 그리고 연구실을 포함한 전체 메뉴.

- /portal (고객사 포털): 로그인 고객사의 company_name(+별칭) 기준으로 필터된 재고현황·작업내역·출고내역·입고내역, 각 탭 인쇄/PDF/FAX전송 지원. 이메일 없이 아이디만으로 가입 가능.

- /separator (세퍼레이터 키오스크): 슬리터2 현장 태블릿용 스페이서 셋팅 계산기, 대형 폰트 키오스크 UI, 슬리팅2 작업이 진행중으로 바뀌면 자동으로 셋팅 화면 전환, 5분 자동 동기화.

## 3.2 주문접수 자동화

- 신규서비스 통합흐름(v2) — 접수부터 배차·코일확정까지 한 화면.

- OCR 문서인식 — 주문서 이미지 자동 텍스트 인식(샘플).

- 카카오톡 주문접수 — 카카오 채널 주문 자동 접수(샘플).

- FAX 작업요청서 접수 — 실제 엔팩스+그린ERP 재고 연동, 팩스 수신 시 작업지시서 초안 자동 생성.

- 현장 코일확정 — 지게차 기사가 태블릿에서 코일을 확정.

## 3.3 생산현장 도구 (가장 큰 카테고리, 대부분 실데이터)

- 세퍼레이터 셋팅 계산기 / 태블릿 키오스크(실배포).

- 작업현황 대시보드 · 대시보드2 · 대시보드3 — 같은 아이디어의 세 세대. 3이 최신이며 로그인 없이 공개 링크, 마감(17:40) 이후엔 그린ERP 확정 데이터 기준으로 자동 전환.

- 코일 작업 상세 분석 / 레벨링 코일 상세분석 — 날짜·코일 선택 시 길이 구간별 속도·텐션과 동일 사양 대비 편차.

- 레벨링 공정×ERP 통합 대시보드 — ERP 사양+PLC 타임라인+부하 비교+이상구간 탐지+그린ERP 매출 동기화 여부를 한 화면에.

- 레벨링 공정 현황 모니터링 — 실시간 현황 → 절단사양·이상행정 상세 → 통계 인사이트, 3단계 드릴다운.

- 레벨링 라인 통합 관제(NMS) — 관제센터 스타일, 20초 자동갱신, 실시간 파형, 이상 알림.

- 테이퍼 텐션 컨트롤러 원격 모니터링 / AI 인식 검증 / PR-DTC-3100 실시간 인식 — 통신포트 없는 레거시 LCD를 카메라+Groq 비전 OCR로 읽는 파이프라인. 상용은 1분 주기, 모니터링 화면은 8초 폴링.

- 레벨링 작업 가이드(외국인 근로자용) / AI 헬퍼(지난작업보기·작업용) / AI 헬퍼 모바일(KR/EN) — 동일 사양 완료 코일 데이터 기반 사전 추천 + 진행 중 실측 비교.

- 레벨링 PLC 상세 조회 / 통합 타임라인 / 실시간 전체 데이터(HMI 미러) — 단일 코일 상세부터 19개 컬럼 5초 갱신 전체 미러까지 세 단계 깊이.

- 슬리터2 운행 정보 모니터(KR/EN) — 날짜·코일 선택 후 길이 슬라이더로 전 구간 속도·텐션 조회, 외국인 근로자를 위한 영문판 포함. 디바운스/시각표시 버그 등 여러 차례 실기기 검증·수정 이력 있음.

- 슬리터1/2 작업 배정 변경(KR/EN) — 준비 상태 작업지시서의 라인 배정을 실데이터에 바로 반영.

- 작업 확인(거래처별 검색) — 기사님 전화 응대용, 3개 라인 통합 검색, 출고 완료건 자동 제외.

- 원자재 코일 검색(발주서 매칭) — 발주서 거래처명·두께로 입고 재고 코일 매칭.

## 3.4 영업 지원

- 영업대상 고객사 리스트 — 재고를 맡겨둔 거래처 중 최근 작업이 뜸한 곳 자동 탐지.

## 3.5 고객사 시연 (실제 /portal과 별개)

- 고객 주문 현황 트래커 — 접수→작업지시→작업진행→작업완료→출고완료 5단계 진행 시연.

- (주)대한강재 챗봇 — 진행현황·미출고·미수금 등을 자연어로 질의하면 Claude가 실데이터 근거로 답변.

## 3.6 창고 관리

- 코일창고 3D 뷰어 · 출고관리 — 실제 배포 서비스, 거래처별 보관 코일 3D/평면도 조회 및 출고 처리.

## 3.7 설비 진단

- 장애 원인 분석(AI) — 실제 슬리터 사고 사례 기반 샘플, PLC 이력+CCTV로 30분 내 원인 규명 시연.

## 3.8 경영 · 재무

- 계좌 손익 통합 대시보드 — 통장 내역 업로드 + 그린ERP 실매출(가공+고철) 합산 월간 손익 자동 계산.

- 거래명세서 입금 확인 — 매출 거래명세서+통장 내역 대조로 입금 여부 자동 분류, 장기 미입금 필터.

## 3.9 시스템 연동

- 대시보드 자동연동 모니터링 — 그린ERP 작업지시서를 외부 슬리팅 대시보드에 자동 등록하는 RPA 대체 잡의 정상 동작 여부 실시간 확인.

# 4. 개발 히스토리 (13단계)

git 커밋 252건과 세션 작업 목록을 기준으로 큰 단계별로 정리했습니다. 날짜순이라기보다 진행된 순서에 가깝고, 일부 단계는 시기가 겹칩니다.

## 1단계 — ERP 2.0 기반 구축

작업일보 벌크 저장·중복방지·인라인 수정, 여러 차례의 DB 스키마/테이블명 수정, 첫 CEO 리포트(일간/월간)와 인쇄 스타일, DB 연동 지출 내역 반영. 이 시기가 "null 오류 수정", "중복 로직 수정", "zip 백업 복원" 커밋 밀도가 가장 높습니다 — 초기 데이터 모델이 안정화되기까지 시행착오가 많았습니다.

## 2단계 — 지출결의서 시스템

작성→결재→출력 전체 플로우, 계정과목/계좌잔액/정기초안/특수이체 관리. 이후 이미지·엑셀 업로드로 AI 초안을 만드는 기능(expense-doc-ocr)까지 확장, 인쇄 레이아웃을 여러 차례 조정해 한 페이지에 맞춤. 월고정비 수치는 실제 통장 급여 내역과 여러 차례 교차검증해 확정.

## 3단계 — 고객사 포털

메인 앱 내부 페이지로 시작해 별도 /portal 진입점으로 분리. 로그인 "인증 중..." 무한대기 버그를 Supabase 클라이언트의 탭간 세션 잠금 문제로 추적해 해결하는 등 로그인 안정화 과정이 길었습니다. 안정화 후 아이디만으로 가입 가능하게 하고, 재고/작업/출고/입고 4개 탭을 실데이터 기반으로 재구축, FAX전송·인쇄PDF 추가, 모바일 가독성을 위해 폰트 대폭 확대.

## 4단계 — 계정 관리 · 메뉴 구조

staff_users 기반 역할별(관리자/일반) 접근 제어 도입, 계정 관리 화면과 관리자 전용 Edge Function 추가, 메뉴를 역할별(운영자/경리/대표님/고객사) 드롭다운으로 재편, 이후 계정 삭제 기능도 추가.

## 5단계 — 그린ERP 동기화 인프라 (프로젝트 전 기간에 걸쳐 반복)

출고 동기화가 거래처 필터 없이 조회하면 응답이 3건으로 잘리는 치명적 버그, 넓은 기간 백필 시 발생하는 중복키 오류, 미출고 리스트가 1000행 캡에 걸리는 페이지네이션 버그 등을 발견·수정. 전체 엔드포인트를 대상으로 같은 종류의 잘림 버그를 전수조사해 재시도 로직과 함께 일괄 배포(v15), 크론을 업무시간 10분 간격으로 통일. 미출고 리스트의 정의 자체를 최소 두 차례 원점에서 재검증. 인쇄/FAX 출력은 그린ERP 원본 양식과 픽셀 단위로 동일하게 재현.

## 6단계 — 연구실(LabPage) 프로토타이핑 패턴 확립

기존 "테스트" 메뉴를 오성철강 연구실로 교체 — 카드 카탈로그 패턴. AI 도입계획안의 초기 프로토타입(OCR 접수, 카카오톡 채널, FAX 접수, 현장 코일확정)을 실제 백엔드 개발 전에 UI로 먼저 보여주는 방식으로 시작했고, 이 방식이 이후 CLAUDE.md의 "목업 우선" 하드룰로 굳어졌습니다.

## 7단계 — 세퍼레이터 키오스크

/separator 전용 태블릿 UI: 스페이서 계산기 → 실제 키오스크 배포(자동갱신, 대형폰트, 오늘 날짜 필터 — 여기서 KST 이중보정 버그 최초 발견·수정) → 슬리팅2 진행중 감지 시 자동 화면 전환 → 데이터 소스를 leveler-explore 기반으로 전환.

## 8단계 — 레벨링 모니터링 스위트

코일 상세분석 → 공정×ERP 통합 대시보드 → 공정 현황 모니터링(3단계 드릴다운) → 라인 통합 관제(NMS) → PLC 상세조회 → 통합 타임라인 → 실시간 전체 데이터(HMI 미러) 순으로 점점 더 깊은 도구를 leveler-explore에 모드를 하나씩 추가하며 구축. 레벨링/AI헬퍼 전 화면에 걸친 타임존 버그를 한 번에 일괄 수정. NMS는 화이트·볼드·고밀도 스타일로 전면 리디자인.

## 9단계 — 슬리팅2 AI 헬퍼 · 모니터 스위트

coil_id 분석 모드 → 코일 작업 상세 분석 → recommend_for(동료 코일 기반 추천) 모드 → AI 헬퍼(지난작업보기 → 작업용) → 모바일 KR/EN(완료/가동중 상태분리+길이 스크러버+텐션 그래프). 병행해서 슬리터2 운행 정보 모니터를 범용 조회 도구로 구축, 레이아웃 통합/ISO 타임스탬프 표시버그 수정/텐션 이상 알람(상류 센서 문제로 확인되어 "수정"이 아닌 알람으로 처리) 추가, 최근에는 슬라이더-데이터 지연(불일치) 버그를 디바운스+스테일니스 가드로 해결. 63세 현장 사용자 요구에 따른 폰트/차트 크기 조정이 여러 차례 있었습니다.

## 10단계 — 현장 도구(라인변경/작업확인/코일검색)

슬리터1/2 작업 배정 변경(leveler-line-swap 함수+이력 테이블 신설), 작업 확인 거래처별 검색(3개 라인 통합, 출고건 자동 제외), 원자재 코일 검색(coil-inventory-search 함수, 두께 허용오차 버그를 정확매칭으로 수정).

## 11단계 — 테이퍼 텐션(PR-DTC-3100) 카메라·OCR 파이프라인

통신 포트가 없는 레거시 텐션 컨트롤러를 폰 IP카메라+Groq 비전 OCR로 읽는 하드웨어 인접 프로젝트. 샘플 데이터 모니터링 화면 → 개발용 인식 검증 도구(해상도별 최소 크기 탐색 포함) → 수신 확인 상태 화면 → 실제 상용 파이프라인(1분 주기) 및 실시간 인식 화면(시작/정지 컨트롤 추가)까지 단계적으로 발전.

## 12단계 — 경영보고서 · 프레젠테이션

엔지니어링 작업과 병행해 꾸준히 만들어진 문서군: AI 도입전략 PDF/덱, 코일관리 서비스 기획서, SAIGE VIMS(품질검사) 데이터 조사(실API 확인에 따라 여러 차례 개정), 데이터 전략 보고서+슬라이드+요약본, 연구실 32개 서비스 실제 화면을 반영한 전시용 34슬라이드 덱, 여러 차례 폰트/오버플로우 수정을 거친 AX 전략 덱(가공업→서비스제공업 비전 슬라이드 포함), ERP 2.0 패치 이력 보고서, 아키텍처/계정설계 CLAUDE.md 문서화. 실제 사내 화면 22개를 녹화한 전시 영상도 실데이터 기준으로 재작업.

## 13단계 — 최근 작업 (이번 세션 전후)

슬리터2 모니터 디바운스/불일치 버그 수정(KR+EN), 원자재 코일 검색 도구 엔드투엔드 배포, PR-DTC-3100 실시간 인식 대시보드에 시작/정지 컨트롤 추가. 남은 항목: work-status-lookup에서 출고된 코일 제외(진행중), 슬리터2 모니터의 "실시간 현재 위치" 화면(목업 승인, 개발 대기) — 실제 현장에서 슬라이더 위치와 물리 카운터 값이 다르게 보인다는 신고를 조사한 결과였습니다.

# 5. 프로젝트 전역 작업 컨벤션

## 5.1 목업 우선 원칙

연결된 저장소 안에 파일을 쓰기 전에는 반드시 계획과 시각적 목업을 먼저 보여주고 명시적 승인을 받아야 합니다. 새 화면뿐 아니라, 이미 승인된 화면이 렌더링하는 내용을 바꾸는 후속 요청(필드 추가, 재디자인, "정보 더 보여줘" 등)도 동일하게 적용됩니다. 명확화 질문에 답한 것은 승인이 아니며, 승인은 실제로 렌더링된 목업을 보고 "이걸로 진행"이라고 말한 경우에만 성립합니다.

## 5.2 public/*.html 도구의 하우스 스타일

Pretendard 폰트(jsdelivr CDN), 기본 font-weight 700, 네이비 잉크(#0f1e33), 보조/흐림 텍스트(#5c6478/#7d8ba1), 퍼플 강조색(#796cbf), 페이지 배경(#f3f5fe), 흰 카드에 #e3e8f0 테두리, 알약형 상태 배지. 고령(63세) 현장 사용자를 위해 일부 도구는 폰트를 의도적으로 2배 이상 키웠으므로, 새로 손대는 파일이 이미 그렇게 되어 있다면 그 크기를 유지해야 합니다. React 쪽도 Tailwind나 CSS 모듈 없이 인라인 style 객체 + 파일 상단 색상 상수(C 또는 COLORS) 패턴을 그대로 따릅니다.

## 5.3 커밋과 배포

이 작업 환경에서 git commit은 가능하지만 git push origin main은 항상 사용자가 직접 실행해야 합니다 — 커밋했다고 해서 실제 배포(Vercel)까지 됐다고 가정하면 안 됩니다.