오성철강 스마트 ERP 2.0

완전 이관 · 철강 전문기능 반영 상세 기획서

그린ERP 조회 연동 단계 → Smart ERP 2.0 단독 운영 체제로 전환

# 1. 프로젝트 배경과 목표

지금까지 스마트 ERP 2.0은 그린ERP(greenpweb.co.kr)에 실무자가 입력한 데이터를 10분 주기로 Supabase에 동기화해 조회(View)만 하는 단계였습니다. 발주·생산·출고 처리 자체는 여전히 그린ERP 화면에서 이뤄지고 있습니다.

이번 기획의 목표는 이 순서를 뒤집는 것입니다. 발주 접수부터 코일 배정, 작업지시, 출고, 정산까지 모든 실제 업무를 스마트 ERP 2.0 안에서 처리하고, 그린ERP는 더 이상 필요하지 않게 만드는 것이 최종 목표입니다.

동시에 국내 철강 가공 전문 ERP(철강마법사 · 새롬씨앤씨 MIRACLE4i · 에스지소프트 STEEL-A)를 조사한 결과를 반영해, 적어도 철강마법사보다는 확실히 편리한 시스템으로 만드는 것을 기준으로 삼습니다.

# 2. 오성철강 실사용 조건 확정

상세 설계 전에 확인이 필요했던 4가지 질문에 대한 답변입니다. 이 답변이 아래 모든 기능 범위를 결정하는 기준입니다.

| 확인 항목 | 답변 | 설계 반영 |
| --- | --- | --- |
| 재질 범위 | 탄소강 위주, AL·SUS는 소량 |
| 단중 계산 | 재질 선택 시 비중 자동 대입 필요 |
| 임가공 · 외주가공 | 임가공만 가끔 있음, 외주가공은 없음 |
| 그린ERP 잔여 공백 | 급여·인사 / 전자세금계산서·회계 연동 — 추가 점검 필요 |
| 밀시트 · Lot추적 · 스크랩관리 | 둘 다 필요 없음 |

탄소강이 주력이므로 복잡한 다중재질 마스터까지는 불필요하고, 재질 선택 드롭다운에 비중값만 자동으로 붙이는 정도로 충분합니다. 임가공은 가끔 있는 수준이므로 화면은 만들되 영업 화면의 부가 기능으로 배치하고, 외주가공·밀시트·스크랩관리는 이번 범위에서 제외해 설계를 단순하게 유지합니다. 급여·회계 공백은 그린ERP 전체 메뉴를 다시 점검해 정확한 범위를 확정하는 별도 점검이 필요합니다.

# 3. 벤치마킹 종합 — 업계 5대 핵심기능 채택 여부

새롬씨앤씨·에스지소프트 조사 자료가 제시한 철강 가공 특화 ERP의 5대 핵심기능을, 위에서 확정한 오성철강 실사용 조건에 대입해 채택 여부를 정리했습니다.

| 핵심기능 | 내용 | 오성철강 채택 |
| --- | --- | --- |
| ① 복수단위·단중자동계산 | t/kg ↔ 개/매 동시 관리, 두께×폭×길이×비중 자동계산 |
| ② 마더코일 이력추적 | Lot·Heat No, 밀시트 관리 |
| ③ 임가공·외주가공 관리 | 자사/수탁 재고 분리, 가공비·운반비 원가반영 |
| ④ 실수율·스크랩관리 | 잔재·귀스크랩 재고화, 계산상/실계근 비교 |
| ⑤ Bay 위치관리·PDA | 적치구역 관리, 모바일 현장 처리 |

| 핵심기능 | 채택 결론 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ① 단중자동계산 | 채택(필수) |
| ② 마더코일 이력추적 | 부분 채택 — 코일ID 추적만, 밀시트 제외 |
| ③ 임가공 관리 | 채택(임가공만, 외주가공 제외) |
| ④ 실수율·스크랩관리 | 제외 — 오성철강 실무에 없음 |
| ⑤ Bay 위치·태블릿 | 채택 — 이미 설계된 지게차 기사 화면에 위치정보 보강 |

※ 철강마법사·이카운트의 기타 기능(발주 이력참조, 문서 자동출력+전송, 업체별 단가관리, 정산/세금 아이콘 상태표시, 이세로 세금계산서 연동)은 이미 이전 검토에서 도출되어 4장 상세설계에 통합 반영했습니다.

# 4. 신규 · 보강 기능 상세설계

## 4.1 재질별 단중 자동계산

품목 등록/발주 접수 화면의 재질 입력을 드롭다운으로 바꾸고, 재질 선택 시 비중값을 자동으로 매칭합니다. 두께×폭×길이(또는 코일 잔량)를 입력하면 이론 중량이 즉시 계산되어, 실측 전에도 예상 중량을 알 수 있습니다.

- 탄소강(SS400 등) 비중 7.85 — 기본값

- 알루미늄 비중 2.7, 스테인리스 비중 7.9 — 선택 옵션

- 코일 배정 화면의 "잔량체크" 기능과 연동해, 남은 코일로 몇 매까지 샤링 가능한지 자동 계산(이미 프로토타입에 반영됨)

## 4.2 임가공 관리 플로우

철강마법사 조사에서 확인한 임가공 5단계 흐름을 오성철강 발주 접수 화면에 그대로 반영합니다.

- ① 매입(입고) 선행 등록 — 고객사 재료가 들어올 때 재고구분을 [임가공]으로, 거래처를 수요가로 지정

- ② 생산등록 — 소재(투입)와 제품(산출)을 분리해 등록, 잔량체크로 자동 샤링수량 계산

- ③ 정산등록 — 가공 중량 기준으로 가공비 자동 산출(업체별 단가관리 연동)

- ④ 계산서 발행 — 미발행 정산 건을 체크박스로 선택해 일괄 발행

- ⑤ 상태 표시 — 정산완료/세금계산서발행 여부를 별도 화면 없이 아이콘 색상으로 표시(철강마법사 방식 채택)

외주가공(자사 재고를 외부업체에 위탁)은 오성철강에 해당 사례가 없어 이번 범위에서 제외합니다. 다만 데이터 모델의 생산유형 값에는 이미 "외주가공"을 남겨두어, 추후 필요해지면 화면만 추가하면 되도록 확장 여지를 열어둡니다.

## 4.3 코일 Bay 위치관리 + 태블릿 연동

코일 재고 데이터에 적치 구역(Bay/Row) 필드를 추가하고, 지게차 기사 태블릿 화면에서 코일 검색 시 위치가 함께 표시되도록 합니다. 이미 설계된 지게차 기사 전용 화면(코일 검색·확정)에 위치 필드만 보강하면 되므로 추가 개발 부담이 크지 않습니다.

## 4.4 업체별 단가관리 · 이력참조

거래처×품목별 계약단가를 미리 등록해두고, 발주 접수 시 거래처를 선택하면 단가가 자동으로 표시됩니다. 직전 발주 내용을 그대로 불러오는 이력참조 기능과 함께 사용하면, 반복 발주가 많은 거래처의 입력 시간을 크게 줄일 수 있습니다. (이미 프로토타입에 1차 반영됨)

## 4.5 문서 자동생성 + 전송

발주서·가공의뢰서·출고증을 시스템 화면에서 바로 미리보기로 생성하고, FAX·이메일 전송까지 한 화면에서 끝냅니다. 철강마법사가 갖춘 기능이지만, 우리는 여기에 더해 카카오톡 알림 전송까지 확장할 수 있는 여지를 열어둡니다(경쟁사에 없는 기능).

## 4.6 그린ERP 완전대체를 위한 신규 모듈

그린ERP를 완전히 끊으려면 아래 두 영역이 스마트 ERP 2.0 안에 새로 필요합니다. 현재 우선순위와 확인 필요 사항을 함께 표시합니다.

| 영역 | 필요 기능 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 전자세금계산서 · 회계연동 | 이세로 무료 발행 방식(엑셀 업로드) 채택, 국세청 API 직접연동은 배제 |
| 급여 · 인사관리 | 급여명세서 발행 등 — 그린ERP 실제 사용 범위 재확인 필요 |

두 영역 모두 "그린ERP 메뉴 전체 재점검"이 선행되어야 정확한 기능 목록이 나옵니다. 다음 단계로 그린ERP의 회계·급여 관련 메뉴를 다시 훑어보는 작업을 제안합니다.

# 5. 전체 화면 재구성 (역할별)

기존 6개 팀 그룹(경영/영업현장/생산/경리재무/공통/고객사포털) 31개 화면 구조에, 이번에 반영한 신규 기능을 아래와 같이 배치합니다.

| 영역 | 신규/보강 화면 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 영업현장 — 발주접수 | 생산유형(자사/임가공) 선택, 단중 자동계산, 업체별 단가 자동표시 |
| 영업현장 — 코일배정 | 잔량체크(자동 샤링수량 계산), Bay 위치 표시 |
| 영업현장 — 출고처리 | 출고증 미리보기 + FAX/이메일 전송 |
| 생산 — 임가공정산 | 정산등록, 아이콘 기반 상태표시(정산/세금) |
| 관리자 — 재고수불원장 | 코일별 마감상태(계산서 등록완료 시 잠금) 표시 |
| 경리재무 — 세금계산서 | 이세로 엑셀 업로드 방식 발행 |
| 경리재무 — 급여/인사(신규) | 그린ERP 재점검 후 설계 예정 |

# 6. 철강마법사 대비 최종 차별점

| 차별점 | 내용 |
| --- | --- |
| FAX OCR 자동인식 | 철강마법사는 발주 내용을 전부 수기입력. 우리는 FAX 사진만 올리면 자동으로 채워짐 |
| 지게차 기사 태블릿 화면 | 철강마법사는 PC 클라이언트뿐. 우리는 현장 코일 검색·확정을 태블릿에서 처리 |
| 고객사 실시간 포털 | 철강마법사는 내부직원 전용. 우리는 고객사가 직접 접속해 진행상태 확인 |
| 경영진 통합 대시보드 | 철강마법사는 화면별 개별조회. 우리는 매출·비용·작업현황을 한 화면에서 확인 |
| 웹 기반, 설치 불필요 | 철강마법사는 PC 설치형. 우리는 브라우저만 있으면 어디서든 접속 |
| 카카오톡 알림 확장 | 철강마법사는 이메일·FAX까지. 우리는 카카오톡 알림으로 한 단계 더 나아감 |

# 7. 그린ERP → 스마트 ERP 2.0 완전 이관 로드맵

| 단계 | 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (현재) | 그린ERP 데이터를 10분 주기로 Supabase에 동기화, 조회 전용 |
| 2단계 | 발주접수·코일배정·작업지시·출고 전 과정을 스마트 ERP 2.0에서 직접 입력하도록 전환, 그린ERP는 병행 운영(이중입력 검증 기간) |
| 3단계 | 임가공 정산 · 세금계산서(이세로) 발행까지 스마트 ERP 2.0에서 처리 |
| 4단계 | 그린ERP 재점검을 통해 확인된 급여·회계 공백 기능 설계 및 개발 |
| 5단계 (완료) | 그린ERP 접속 중단, 스마트 ERP 2.0 단독 운영 체제 전환 |

2단계의 "병행 운영" 기간을 두는 이유는, 실제 업무가 걸린 시스템 전환이라 데이터 유실 없이 안전하게 넘어가기 위한 안전장치입니다.