오성철강 스마트 ERP 2.0

통합 고도화 기획안

작업지시 · 작업완료 · 매출확인 자동연동  /  비용청구 · 정산 자동화  /  대표님 일일 자동 리포트(17:35)

PM팀 · 디자인팀(UX) · 데이터개발팀 · 운영보안팀 공동 검토

2026년 7월 17일

# 0. 긴급 확인 사항 — 자격증명 노출

⚠ 즉시 조치 필요 금번 검토 과정에서 전달해주신 osung_automation.py 파일에 스마트 ERP 로그인 이메일·비밀번호와 그린피(원천 ERP) 로그인 아이디·비밀번호가 코드 안에 평문(그대로 읽히는 텍스트)으로 저장되어 있는 것을 확인했습니다. 이 비밀번호들은 이번 대화창에 그대로 노출된 상태이므로, 대화 기록이 저장·공유될 경우 제3자에게 유출될 위험이 있습니다. 스마트 ERP 계정 비밀번호와 그린피 계정 비밀번호를 가능한 빨리 변경해 주시길 권장드립니다. 상세 조치 방안은 5장 "보안 조치사항"에 정리했습니다.

# 1. 배경 및 목표

## 1-1. 현재 상황

오성철강은 생산 현장의 원천 데이터를 그린피(greenpweb) ERP에 입력하고, 담당자가 매일 해당 데이터를 눈으로 확인해 엑셀로 복사한 뒤 스마트 ERP "작업일보" 화면에 붙여넣어 매출로 반영하고 있습니다. 이와 별도로 최근 스마트 ERP에 지출결의서(사전 결재) 기능을 새로 구축해 비용 지출 건을 결재 절차를 거쳐 처리할 수 있게 되었습니다. 두 흐름 모두 정상 동작하지만, 아직 사람이 매일 손으로 옮기거나 확인해야 하는 지점이 여러 곳 남아 있습니다.

## 1-2. 이번 기획의 목표

- 그린피(원천 ERP)는 그대로 유지하되, 그 안의 작업지시·작업완료·매출 데이터를 스마트 ERP로 사람 손을 최대한 타지 않고 수시로 동기화한다.

- 일일 비용 청구 → 정산까지 이어지는 과정을 지출결의서 시스템과 자연스럽게 연결해 이중 입력을 없앤다.

- 생산·영업·경리·경영지원 4개 팀이 각자 한 번만 데이터를 입력하면 스마트 ERP 전체에 자동으로 반영되도록 설계한다.

- 매일 17:35, 대표님께 하루 실적(매출·비용·순이익)을 자동으로 전달한다.

- 일간·주간·월간 단위로 매출과 비용을 한 화면에서 직관적으로 파악할 수 있는 통합 리포트를 제공한다.

아래 2장은 이 목표를 두고 4개 팀이 각자의 관점에서 검토한 내용을, 3장은 4개 팀이 합의한 최종 아키텍처를 정리한 것입니다.

# 2. 4개 팀 검토 결과

## 2-1. PM팀 — 프로세스 진단

PM팀은 현재 프로세스와 목표 프로세스의 차이를 아래와 같이 정리했습니다. 특히 "작업지시"와 "작업완료"가 현재 시스템에 명확히 분리되어 있지 않다는 점을 핵심 과제로 지적했습니다.

| 구분 | 현재 (AS-IS) | 목표 (TO-BE) |
| --- | --- | --- |
| 작업 지시 | 그린피에서만 관리, 스마트 ERP에는 없음 | 스마트 ERP work_log에 지시 등록 → 현장 확인 가능 |
| 작업 완료 | 그린피 완료 후 담당자가 눈으로 확인 | 완료 시점에 1클릭 확인 → 자동으로 매출 후보 생성 |
| 매출 확인 | 엑셀 복사 → 붙여넣기 → 수동 저장(1일 1회) | 자동 동기화(수시) + 담당자는 확인만 |
| 비용 청구 | 지출결의서 개별 작성 | 반복 비용은 자동 초안, 특수 건만 수기 입력(구축 완료) |
| 비용 정산 반영 | 지출결의서 결재완료 ↔ 일계표(daily_ledger)가 분리되어 있어 대표님 브리핑에 자동 반영 안 됨 | 결재완료 시 일계표에 자동 반영, 리포트가 즉시 갱신 |
| 대표 보고 | 수동으로 화면 열람 | 매일 17:35 자동 발송 |

PM팀은 "비용 정산 반영" 항목을 가장 시급한 과제로 꼽았습니다. 실제로 대표님 브리핑 화면(CEOReport)은 daily_ledger 테이블만 참조하는데, 이번에 새로 만든 지출결의서(expense_requests)는 결재가 완료돼도 daily_ledger에 자동으로 연결되지 않는 상태입니다. 즉 결재까지 마친 지출 건이 대표님 일일 브리핑에는 반영되지 않는 틈새가 있습니다.

## 2-2. 디자인팀(UX) — 사용성 설계 원칙

디자인팀은 4개 팀(생산현장팀 · 영업/생산관리팀 · 경리/재무팀 · 경영지원팀)이 같은 시스템을 쓰되 화면과 입력 항목은 각자의 업무에 맞게 최소화해야 한다는 원칙을 제시했습니다.

| 팀 | 주로 하는 일 | 이 시스템에서 원클릭으로 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 생산현장팀 | 작업 수행, 완료 표시 | 오늘 작업지시 목록에서 "완료" 버튼 1번 |
| 영업/생산관리팀 | 작업지시 등록, 매출 확인 | 동기화된 매출 후보를 확인만(수정은 예외 건만) |
| 경리/재무팀 | 비용 청구·정산 | 정기 비용은 자동 초안 확인 후 상신, 특수 건만 신규 등록 |
| 경영지원팀(대표/PM) | 전체 현황 파악, 승인 | 대시보드 1개 화면 + 매일 자동 리포트 수신 |

- 원칙 1 — 한 번 입력한 데이터는 다시 입력하지 않는다(작업일보 → 매출, 지출결의서 → 일계표 자동 연결).

- 원칙 2 — 각 팀 화면에는 그 팀이 결정해야 하는 값만 보인다(예: 현장 화면에는 금액이 아닌 완료 여부만).

- 원칙 3 — 예외 상황(금액 불일치, 동기화 실패 등)만 사람이 검토하도록 강조 표시한다.

## 2-3. 데이터개발팀 — 동기화 스크립트 검토

전달해주신 osung_automation.py는 Selenium으로 브라우저를 직접 조작해 그린피에 로그인 → 오늘 날짜 데이터 추출 → 스마트 ERP 작업일보 화면에 붙여넣기 → 저장 → 대표님 브리핑 화면 이동까지 자동화하는 스크립트입니다. 데이터개발팀 검토 결과는 다음과 같습니다.

장점

- 스마트 ERP 저장 로직이 이미 upsert(중복 시 덮어쓰기) 방식이라, 스크립트를 하루 여러 번 반복 실행해도 데이터가 중복 생성되지 않습니다.

- 그린피 화면 자체를 그대로 이용하므로 그린피 쪽 시스템은 전혀 손댈 필요가 없습니다(기존 ERP 유지 요건 충족).

한계

- 화면의 문구·버튼 위치(XPATH)에 의존하는 방식이라 두 시스템 중 하나라도 화면이 바뀌면 스크립트가 즉시 멈춥니다.

- 현재는 "오늘 날짜" 데이터만 추출하도록 되어 있어, 특정 이유로 하루라도 실행을 놓치면 그 날짜 데이터는 자동으로 복구되지 않습니다.

- 사람이 옆에서 지켜보다 실행하는 1회성 스크립트 형태이며, 예약 실행·실패 알림·로그 기록 기능이 없습니다.

- 로그인 정보(아이디·비밀번호)가 코드 안에 그대로 적혀 있습니다 — 0장에서 안내한 보안 이슈입니다.

데이터개발팀은 이 스크립트를 "폐기"가 아니라 "과도기 브릿지"로 규정하고, 3장에서 안정화 방안과 향후 API/DB 직접 연동으로의 전환 로드맵을 제안합니다.

## 2-4. 운영보안팀 — 리스크 점검

| 항목 | 현재 상태 | 리스크 |
| --- | --- | --- |
| 자동화 스크립트 자격증명 | 코드에 평문 저장 | 높음 — 코드가 공유되는 즉시 계정 탈취 가능 |
| 스마트 ERP 계정 | 대표님 개인 계정을 자동화 봇이 그대로 사용 | 중간 — 봇 오작동이 대표님 권한으로 실행됨 |
| DB 접근 권한(RLS) | 전 테이블 로그인 사용자 전체 접근(2026-07-17 점검 후 조치 완료) | 조치 완료 — 이번 기획과 별개로 이미 해결 |
| 무인 실행 환경 | 사람이 PC 앞에서 직접 실행 | 낮음이나 확장성 없음 — 자동 스케줄링 불가 |

운영보안팀은 자격증명 노출을 최우선 조치 대상으로, 자동화 전용 계정 분리를 두 번째 조치 대상으로 제안했습니다.

# 3. 종합 합의 아키텍처

4개 팀 검토 내용을 종합해 아래 5가지 구조로 합의했습니다.

## 3-1. 데이터 싱크 구조 (그린피 → 스마트 ERP)

그린피는 API가 없는 레거시 시스템이므로, 화면을 그대로 읽어오는 방식(RPA) 외에는 현실적인 대안이 많지 않습니다. 다만 지금의 "사람이 지켜보며 1회 실행"하는 방식을 "무인·정기 실행"으로 바꾸는 것이 핵심입니다.

Phase 1 — RPA 안정화 (즉시 적용 가능)

- 전달받은 스크립트를 기반으로 로그인 정보를 코드에서 분리해 환경변수(.env) 또는 Windows 자격 증명 관리자로 이동합니다.

- 사무실 PC 또는 상시 켜진 소형 PC 1대에 Windows 작업 스케줄러를 등록해 30분~1시간 간격으로 자동 실행합니다(브라우저는 headless 모드로 화면 없이 백그라운드 실행).

- "오늘 날짜"만이 아니라 최근 3일치를 매번 함께 확인하도록 스크립트를 수정해, 실행을 하루 놓쳐도 다음 실행에서 자동 보충되게 합니다(중복은 upsert로 자동 방지됨).

- 실행 실패 시 이메일 또는 슬랙으로 담당자에게 즉시 알림이 가도록 예외 처리를 추가합니다.

Phase 2 — 직접 연동 검토 (중기)

- 그린피가 설치된 서버의 데이터베이스에 읽기 전용으로 접근할 수 있는지 확인이 필요합니다. 가능하다면 화면을 읽는 방식보다 훨씬 안정적인 DB-투-DB 야간 동기화로 전환합니다.

- 직접 접근이 불가능하다면 Phase 1 방식을 장기 운영 체계로 유지하고 모니터링을 강화합니다.

## 3-2. 작업지시 → 작업완료 → 매출확인 플로우

현재 스마트 ERP에는 작업지시와 작업완료를 구분해 관리하는 화면이 없고, 완성된 결과(매출 실적)만 sales_records 테이블에 저장됩니다. 이미 만들어져 있으나 사용되지 않고 있는 work_log 테이블(작업일자·프로젝트명·작업자·내용)을 아래와 같이 "작업지시서"로 확장해 사용할 것을 제안합니다.

| 단계 | 주체 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| ① 작업지시 등록 | 영업/생산관리팀 | 고객사·품목·희망 완료일 입력 → work_log에 "지시" 상태로 저장 |
| ② 작업 수행 | 생산현장팀 | 그린피에서 실제 생산 진행(기존 방식 그대로) |
| ③ 동기화 | 자동(3-1 참조) | 그린피 완료 데이터가 스마트 ERP sales_records로 자동 반영 |
| ④ 매칭 및 완료 처리 | 자동 + 현장 확인 | 금액·수량이 들어오면 해당 작업지시가 "완료"로 자동 전환, 현장은 예외 건만 확인 |
| ⑤ 매출 확정 | 영업/생산관리팀 | 완료된 건을 대시보드에서 확인만(수정 불필요) |

## 3-3. 일일 비용 정산 자동화

지출결의서(expense_requests)는 이미 구축되어 있으므로, 이번에는 결재완료 시점에 대표님 브리핑(daily_ledger)에 자동으로 반영되도록 두 시스템을 연결하는 것이 핵심입니다.

- 지출결의서 상태가 "결재완료"로 바뀌는 순간, 데이터베이스 트리거가 자동으로 daily_ledger에 지출 1건을 생성합니다(거래처·금액·계정과목을 그대로 복사).

- 반려되거나 삭제되면 연결된 daily_ledger 항목도 함께 정리되어 이중 계상을 방지합니다.

- 경리팀은 지출결의서 화면에서 결재까지만 진행하면 되고, 일계표나 브리핑 화면을 별도로 다시 입력할 필요가 없습니다.

- 정기 고정비 8종은 이미 매월 자동 초안이 생성되므로, 경리팀은 금액 변동분만 확인 후 상신하면 됩니다.

## 3-4. 대표님 17:35 자동 일일 리포트

발송 시각(17:35)에 그날 매출(sales_records)·비용(daily_ledger, 지출결의서 반영분 포함)·순이익을 집계해 자동 발송합니다. 발송 수단은 아래와 같이 비교했습니다.

| 수단 | 비용 | 구축 난이도 | 체감 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이메일 | 무료~저렴 | 낮음 | 보통 | Vercel Cron + 이메일 발송 API로 즉시 구축 가능 |
| 카카오 알림톡 | 건당 과금(수원~10원대) | 중간 | 높음(모바일 즉시 확인) | 비즈니스 발신프로필 등록 필요, 2단계에서 도입 권장 |
| 문자(SMS) | 건당 과금 | 낮음 | 높음 | 내용 길이 제한으로 요약형만 가능 |
| 슬랙/카카오톡 개인봇 | 무료 | 낮음~중간 | 보통 | 비공식 API는 계정 정지 위험이 있어 비권장 |

1단계로 이메일 자동 발송을 우선 도입하고(구축이 빠르고 비용이 들지 않음), 사용해보신 뒤 모바일에서 더 즉각적으로 확인하고 싶으시면 2단계로 카카오 알림톡을 추가하는 방식을 제안합니다. 스마트 ERP가 이미 Vercel에 배포되어 있으므로, Vercel의 예약 실행(Cron) 기능으로 매일 17:35에 서버 함수를 실행해 Supabase 데이터를 집계하고 이메일을 발송하는 구조가 별도 서버 없이 가장 간단합니다.

## 3-5. 4개 팀 통합 대시보드 (일간 · 주간 · 월간)

현재 대표님 브리핑 화면은 일간·월간만 제공합니다. 여기에 주간 뷰를 추가하고, 매출과 비용을 하나의 화면에서 동시에 비교할 수 있도록 구성할 것을 제안합니다.

- 일간: 오늘 매출·비용·순이익, 거래처별·설비별 실적, 오늘 결재완료된 지출 목록

- 주간: 최근 7일 매출·비용 추이 그래프, 전주 대비 증감률

- 월간: 기존 CEOMonthlyReport 유지 + 정기 고정비 대비 실제 지출 비교

- 4개 팀 모두 같은 대시보드 기반을 쓰되, 로그인 계정 권한에 따라 보이는 범위만 다르게 설정합니다(경리팀은 비용 상세까지, 현장팀은 본인 작업 현황까지).

# 4. 도입 로드맵

| 단계 | 기간(권장) | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1주 | 자격증명 분리·교체(긴급), RPA 스크립트에 예약 실행·재시도·알림 추가 |
| Phase 2 | 2주 | 지출결의서 결재완료 → daily_ledger 자동 반영 트리거 구축 |
| Phase 3 | 2주 | work_log 기반 작업지시–작업완료 화면 신설, 매출 자동 매칭 로직 구축 |
| Phase 4 | 1주 | 17:35 자동 리포트(이메일) 구축, 주간 리포트 화면 추가 |
| Phase 5 | 추후 협의 | 그린피 직접 DB 연동 가능 여부 확인, 카카오 알림톡 도입 검토 |

# 5. 보안 조치사항

## 즉시 (이번 주)

- 스마트 ERP 계정, 그린피 계정 비밀번호를 모두 변경합니다.

- osung_automation.py에서 아이디·비밀번호를 코드에서 삭제하고 .env 파일(그리고 .gitignore에 등록)로 옮깁니다.

## 단기 (2주 내)

- 자동화 전용 계정을 별도로 발급해, 대표님 개인 계정이 아닌 봇 전용 계정으로 스마트 ERP에 로그인하도록 변경합니다(권한은 작업일보 입력으로 제한).

- 그린피 쪽도 가능하다면 조회 전용 계정을 별도 발급받습니다.

## 중기

- 자동화 실행 로그(성공/실패, 처리 건수)를 별도 테이블 또는 파일로 남겨 문제 발생 시 추적 가능하게 합니다.

- 실패 시 담당자에게 즉시 알림이 가도록 모니터링을 연결합니다.

# 6. 확인이 필요한 사항

- 4개 팀의 정확한 팀명·인원 구성을 알려주시면 화면별 권한 설계를 더 구체화하겠습니다(본 기획안은 생산현장팀·영업/생산관리팀·경리/재무팀·경영지원팀으로 가정했습니다).

- 자동화 스크립트를 상시 실행할 PC 또는 서버를 사무실 내에 지정할 수 있는지 확인 부탁드립니다(Phase 1 진행의 전제 조건입니다).

- 그린피가 설치된 서버에 데이터베이스 직접 접근(조회 전용)이 가능한지, 그린피 유지보수 업체를 통해 확인이 필요합니다.

- 대표님 리포트를 받으실 이메일 주소(현재 kaibay@gmail.com 기준으로 우선 설계) 확인 부탁드립니다.

- 카카오 알림톡 도입 시 발신프로필 등록을 위한 사업자 정보 제공 가능 여부를 확인 부탁드립니다(2단계 검토용).