오성철강 스마트 ERP 2.0

전체 업무 워크플로우 설계 및 상세 기능 재기획서

작성일: 2026-07-19

대상: 오성철강 경영진 · 스마트 ERP 2.0 개발팀

# 1. 개요

본 문서는 오성철강의 원자재 입고부터 매출채권 회수까지 이어지는 전체 업무 흐름을 하나의 구조로 정리하고, 각 단계에서 스마트 ERP 2.0이 제공해야 할 기능을 상세히 재기획한 문서다.

지금까지 그린피(기존 운영 ERP) 1년치 실데이터 연동(입고 4,100건·출고 4,483건·작업지시 3,916건·생산 3,937건·재고 589품목·미수금 137개사)과 매시간 자동 동기화 체계를 구축했고, UI 전면 개편(산업-모던 네이비/앰버 테마)과 코일 워크플로우·고객사 포털 데모 화면까지 구현을 마쳤다. 이번 기획은 이 위에서 '무엇을 더 만들 것인가'를 업무 흐름 전체 관점에서 다시 정리하는 단계다.

바로 앞서 표시한 다이어그램이 전체 흐름의 시각적 요약이며, 본 문서는 그 각 단계를 실행 가능한 기능 명세 수준까지 구체화한다.

# 2. 오성철강 전체 업무 워크플로우

## 2.1 핵심 물류·생산·자금 흐름

오성철강의 핵심 업무는 5단계로 이어진다: ① 원자재(코일) 입고 → ② 재고 보관 → ③ 작업지시 및 절단·가공(슬리팅/레벨링) → ④ 고객사 출고 → ⑤ 매출채권 발생 및 미수금 회수. 이 흐름은 순차적이면서도 반복적으로 순환한다 — 재고는 입고로 채워지고 출고로 소진되며, 미수금은 출고 시점에 발생해 회수 시점에 소멸한다.

## 2.2 지원 체계

이 핵심 흐름을 세 가지 지원 체계가 감싼다: 경영 리포트(전 구간 데이터를 매일 집계해 의사결정에 제공), 지출결의·회계(생산 원가와 매입비를 흐름에 반영), 고객사 포털(고객사가 자신의 주문·재고·미수금을 직접 조회). 이 세 체계는 핵심 흐름의 데이터를 소비하는 쪽이지 별도로 존재하지 않는다는 점이 중요하다.

## 2.3 단계별 요약표

| 단계 | 트리거 | 주요 산출물 | 담당팀 | 연동 데이터(Supabase) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 원자재 입고 | 발주 후 코일 입고 | 입고전표, 재고 증가 | 영업/현장 | greenp_inbound |
| ② 재고 보관 | 입고/출고 발생 시 갱신 | 실시간 재고 현황 | 영업/현장, 생산 | greenp_inventory |
| ③ 작업지시·가공 | 고객 주문 접수 | 작업지시서, 생산전표 | 생산 | greenp_joborders, greenp_production |
| ④ 출고 | 가공 완료 또는 재고 출고 | 출고전표 | 영업/현장 | greenp_outbound |
| ⑤ 매출채권 | 출고 확정 | 미수금 잔액 | 경리/재무 | greenp_receivables |
| 경영 리포트 | 매일 정해진 시각 | 일일 실적 알림 | 경영 | 전 구간 집계 |
| 지출결의·회계 | 지출 발생 | 결의서, 지급 내역 | 경리/재무 | (신규 테이블 필요) |
| 고객사 포털 | 고객사 로그인 | 주문/미수금 현황 | 고객사 | greenp_joborders 외 |

# 3. 단계별 상세 기능 기획

아래는 각 단계별로 현재 구현 상태와, 이번 재기획에서 새로 정의하는 기능을 정리한 것이다. 우선순위는 상/중/하 3단계로 표기했다.

3.1  원자재 입고   [담당: 영업/현장팀]

현재 상태: 그린피 자동 연동으로 1년치 입고 데이터(4,100건) 확보, 매시간 자동 갱신 중. 화면에서 업체·품명·규격·중량·입고일 조회 가능.

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 입고 예정 알림 | 발주 후 입고 예정일이 임박하면 담당자에게 알림 표시 | 중 |
| 입고 단가·매입원가 기록 | 그린피에는 없는 매입 단가를 스마트 ERP에서 별도 입력·관리해 원가 계산의 출발점 확보 | 상 |
| 자체 로트번호 자동 부여 | 입고 건마다 고유 로트번호를 자동 채번해, 이후 재고·가공·출고 전 구간에서 동일 로트를 추적 가능하게 함 | 상 |
| 입고 검수 체크리스트 | 중량·규격 오차, 표면 결함 등을 입고 시점에 기록 | 하 |

단계 종합 우선순위: 상 — 로트번호 체계의 시작점이므로 전체 추적성 확보의 전제조건

3.2  재고 관리   [담당: 영업/현장팀, 생산팀]

현재 상태: 589개 품목의 실시간 재고 스냅샷(매시간 전체 재갱신 방식)을 확보. 다만 재고는 '아직 출고되지 않은 물량'의 현재 시점 결과값이라 과거 특정 시점의 재고를 재현할 수 없음.

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 시점재고 스냅샷 히스토리 | 매일 마감 시점의 재고를 별도 테이블에 누적 저장해, 특정 날짜의 재고를 과거로 돌아가 조회 가능하게 함 | 상 |
| 매출확정재고(예약재고) | 작업지시가 확정된 물량을 재고에서 '예약' 상태로 구분 표시해, 실제 가용재고와 혼동되지 않게 함 | 상 |
| 재고 로트 추적 화면 고도화 | 현재 데모 중인 코일 워크플로우 화면을 자체 로트번호 기반으로 전환해 입고~재고~출고를 100% 정확히 연결 | 상 |
| 장기 체화재고 경고 | 입고 후 일정 기간 이상 출고되지 않은 재고를 자동으로 표시 | 중 |
| 재고 실사 대사 기능 | 현장 실사 수량과 시스템 재고를 비교해 차이를 기록 | 하 |

단계 종합 우선순위: 상 — 로트번호 도입과 맞물려 전체 추적성의 핵심 구간

3.3  작업지시 및 생산·가공   [담당: 생산팀]

현재 상태: 1년치 작업지시 3,916건·생산전표 3,937건 확보. 작업지시→생산 연결률 99.8%로 매우 높은 수준의 실제 추적 가능.

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 작업지시 현황판(칸반) | 대기/진행/완료 상태를 칸반 보드 형태로 시각화해 현장에서 한눈에 진행 상황 파악 | 상 |
| 가공비 자동 계산 | 슬리팅·레벨링 등 가공 유형별 단가 테이블을 두고, 작업지시 완료 시 가공비를 자동 산출 | 중 |
| 외주 가공 관리 | 그린피 데이터에 이미 존재하는 외주업체 정보를 활용해 외주 발주·정산 흐름을 별도로 관리 | 중 |
| 생산 지연 알림 | 지시일 대비 처리 지연 건을 자동 탐지해 담당자에게 알림 | 중 |
| 설비/공정 확장 구조 | 현재는 단일 공정 가정이나, 향후 다공정(예: 절단 후 도장) 확장에 대비한 유연한 테이블 구조 설계 | 하 |

단계 종합 우선순위: 중 — 이미 데이터 추적성이 높아 급하지 않으나 현장 편의성 개선 효과 큼

3.4  출고   [담당: 영업/현장팀]

현재 상태: 1년치 출고 4,483건 확보. 작업전표와의 연결률 89%로 양호하나 일부 미연결 구간 존재(주로 재고 직출고 건).

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 출고증 자동 발행 및 인쇄 | 출고 확정 시 표준 양식의 출고증을 즉시 인쇄·PDF 발행 | 상 |
| 배송 상태 추적 | 출고 이후 배송중/배송완료 등 상태를 기록해 고객사 포털에도 노출 | 중 |
| 출고-작업전표 연결 보정 | 직출고 건에 대해서도 로트번호 기반으로 재고 차감 이력을 명확히 남겨 연결률 개선 | 상 |
| 부분 출고 관리 | 한 작업지시를 여러 차례에 걸쳐 분할 출고하는 경우의 잔량 추적 | 중 |

단계 종합 우선순위: 상 — 매출·재고 정확도에 직결

3.5  매출채권 · 미수금 관리   [담당: 경리/재무팀]

현재 상태: 137개 거래처의 미수금 현재 잔액 스냅샷 확보. 다만 시점 이력이 없어 연체 추이나 회수 속도는 아직 파악 불가.

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 미수금 시점 이력 관리 | 재고와 마찬가지로 매일 마감 잔액을 누적 저장해 연체 추이 분석 가능하게 함 | 상 |
| 연체 경고 및 여신한도 관리 | 거래처별 여신한도를 설정하고, 초과 시 신규 출고 전 경고 표시 | 상 |
| 실시간 매출이익률 | 출고 시점의 매출액과 3.1의 매입원가·3.3의 가공비를 연결해 건별 이익률을 자동 계산 | 상 |
| 수금 확인 및 알림 | 입금 확인 시 담당자 자동 알림, 미입금 거래처 주기적 리마인드 | 중 |
| 세금계산서 발행 연계 | 회계 프로그램 또는 국세청 연동을 통한 전자세금계산서 발행 자동화(그린피의 거래명세서 모듈은 API 오류로 이번 범위에서 제외됨) | 중 |

단계 종합 우선순위: 상 — 자금 회전과 직결되는 경영 핵심 지표

3.6  경영 리포트   [담당: 경영진]

현재 상태: 일간 실적 알림(오후 5:35) 체계 운영 중, 대시보드 화면 존재.

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 전 구간 통합 대시보드 | 입고~미수금까지 전 단계 핵심 지표를 하나의 화면에서 파악(현재 재고금액, 이번달 출고, 미수금 총액, 평균 이익률 등) | 상 |
| 로트별 손익 리포트 | 3.5의 이익률 계산이 구축되면, 로트/거래처/제품별 손익을 리포트 형태로 제공 | 중 |
| 주간·월간 자동 리포트 | 일간 알림 외에 주간/월간 요약을 자동 생성해 발송 | 중 |
| 이상 징후 자동 탐지 | 전월 대비 급격한 매출 하락, 특정 거래처 미수금 급증 등을 자동 하이라이트 | 하 |

단계 종합 우선순위: 중 — 하위 데이터(이익률, 시점이력)가 갖춰진 뒤 가치가 극대화됨

3.7  지출결의 · 회계   [담당: 경리/재무팀]

현재 상태: 기존 지출결의서 기안-승인 흐름이 부분적으로 존재(레거시 화면 기준).

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 지출결의 전자결재 고도화 | 기안→검토→승인 단계를 스마트 ERP 화면으로 통합, 모바일에서도 승인 가능하도록 | 중 |
| 매입원가 자동 반영 | 3.1의 입고 단가, 외주 가공비를 지출결의와 연동해 별도 이중 입력 없이 원가에 자동 반영 | 상 |
| 계좌·정기지출 관리 | 임대료 등 정기 지출을 자동 등록하고 지급 예정일 알림 | 하 |

단계 종합 우선순위: 중 — 3.5 이익률 계산의 원가 데이터 공급원으로서 우선순위 상향 가능

3.8  고객사 포털   [담당: 고객사, 영업팀]

현재 상태: 데모 화면 구축 완료 — 회사 선택 시 미수금·최근 작업지시·최근 출고 현황을 3개월 기준으로 조회 가능.

신규·개선 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 고객사별 로그인 인증 | 현재는 회사명 선택 방식의 데모이며, 실제 배포를 위해서는 거래처별 계정·비밀번호 체계 필요 | 상 |
| 주문 진행 현황 실시간 조회 | 작업지시 단계(대기/가공중/완료)를 고객이 직접 확인 | 중 |
| 거래명세서·세금계산서 다운로드 | 3.5·3.7 연계 후 고객이 직접 문서를 내려받도록 지원 | 중 |
| 납기 알림 | 출고 예정일이 다가오면 고객에게 자동 알림(문자/이메일) | 하 |

단계 종합 우선순위: 상(인증) / 중(나머지) — 인증 체계 없이는 실제 배포 불가

# 4. 데이터 연동 및 흐름 진단 현황

현재까지 구축된 실데이터 연동은 아래 6개 모듈이며, 매시간 자동 동기화되고 있다.

| 모듈 | 테이블 | 기간 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원자재 입고 | greenp_inbound | 1년(2025-07-18~2026-07-16) | 4,100건 | - |
| 출고 | greenp_outbound | 1년 | 4,483건 | 작업전표 연결률 89% |
| 작업지시 | greenp_joborders | 1년 | 3,916건 | 생산 연결률 99.8% |
| 생산전표 | greenp_production | 1년 | 3,937건 | - |
| 재고 | greenp_inventory | 현재 시점 스냅샷 | 589품목 | 시점 이력 없음 |
| 미수금 | greenp_receivables | 현재 시점 스냅샷 | 137개사 | 시점 이력 없음 |

잘 추적되는 구간

- 작업지시 → 생산전표: 실제 키 값으로 99.8% 연결 확인됨

- 작업지시 → 출고: 약 89% 연결 확인됨 (나머지는 재고 직출고 추정)

구조적으로 약한 구간

- 원자재 입고 → 재고 로트 → 출고: 그린피 원본 시스템에 로트 ID가 없어 회사명·품명·규격 일치로만 매칭 가능 — 근본적으로는 자체 로트번호 도입(3.1·3.2) 전까지 완전한 추적 불가

- 재고·미수금의 시점 이력 부재: 현재는 '지금 이 순간'의 스냅샷만 있어 과거 특정 시점 재현 불가 — 3.2·3.5의 시점 스냅샷 누적 기능으로 해결 예정

# 5. 우선순위 로드맵

| 단계 | 핵심 과제 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (즉시 착수) | 자체 로트번호 체계(3.1·3.2), 시점재고·미수금 스냅샷 이력(3.2·3.5), 매출확정재고, 고객사 포털 인증(3.8) | 전체 흐름의 추적성과 신뢰도 확보 — 이후 모든 기능의 데이터 기반 |
| 2단계 | 실시간 매출이익률(3.5), 매입원가·가공비 자동 반영(3.1·3.7), 작업지시 칸반 보드(3.3), 출고증 자동 발행(3.4) | 현장 업무 효율과 수익성 가시화 |
| 3단계 | 통합 경영 대시보드 고도화(3.6), 세금계산서 발행 연계(3.5), 고객사 포털 확장(3.8), 다공정 생산 구조(3.3) | 경영 의사결정 지원 및 대외 서비스 완성도 제고 |

# 6. 다음 단계

- 1단계 중 가장 먼저 자체 로트번호 채번 규칙과 테이블 구조를 확정하고 입고 화면에 반영

- 시점 스냅샷(재고·미수금) 저장을 위한 일일 배치(pg_cron) 설계

- 고객사 포털 인증 방식(간이 비밀번호 vs 정식 회원가입) 결정 필요 — 사용자 의사결정 필요

- 각 단계 상세 기능은 위 로드맵 순서대로 화면 설계 → 개발 → 배포 순으로 진행

본 문서는 향후 개발 진행에 따라 계속 갱신되는 살아있는 기획서로 운영한다.