그린피(greenpweb) ERP

데이터 구조 전수조사 및 자동연동(스마트 ERP 2.0) 구축 보고서

오성철강 스마트 ERP 2.0 프로젝트

작성일: 2026-07-18

# 1. 개요

오성철강이 실제 업무에 사용 중인 외부 ERP '그린피(greenpweb.co.kr)'의 전체 메뉴와 데이터를 전수조사하고, 특히 상품입고 → 생산/출고 → 재고로 이어지는 핵심 흐름의 실데이터 구조를 파악했습니다. 이를 바탕으로 그린피에 저장된 데이터를 자동으로 가져와 Supabase(스마트 ERP 2.0 DB)에 반영하는 자동연동 프로그램을 구축하고, 2026년 전체 데이터를 1회 백필한 뒤 매시간 자동 동기화되도록 운영에 반영했습니다.

이 보고서는 (1) 그린피 전체 메뉴 구조, (2) 핵심 데이터 흐름과 실제 필드 매핑, (3) 자동 로그인·동기화 아키텍처, (4) 백필 결과, (5) 다음 단계 순으로 정리합니다.

# 2. 그린피 ERP 전체 메뉴 구조

실제 로그인 후 로드되는 메뉴 스크립트(menu.js)를 전수조사하여 화면별 실제 URL을 모두 확인했습니다. 상품입고→출고→재고 흐름과 직접 관련된 모듈을 중심으로 정리합니다.

| 구분 | 화면명 | 실제 URL | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입고 | 상품입고전표 리스트 | /greenp/ibgo/ibgoJunpListPop.php | 자동연동 대상 ① |
| 생산 | 작업지시서 리스트(오성) | /greenp/prod/osung/osungProdJoborderListPop.php | 이전 세션에서 연동 확인 |
| 생산 | 생산전표 리스트(오성) | /greenp/prod/osung/osungProdJunpListPop.php | 추가 연동 후보 |
| 생산 | 일계표 | /greenp/prod/prodJunpByMgubunListPop.php | 추가 연동 후보 |
| 출고 | 출고증 리스트 | /greenp/out/outJunpListPop.php | 전표(헤더) 단위 |
| 출고 | 출고품목 상세검색 | /greenp/out/outJunpPumListPop.php | 자동연동 대상 ② (품목단위) |
| 재고 | 재고장부 리스트 | /greenp/invt/invtListPop.php | 자동연동 대상 ③ (현재고 스냅샷) |
| 재고 | 월말재고장부 | /greenp/invt/invtLastMonthListPop.php | 추가 연동 후보 |
| 재고 | 상품수불현황 | /greenp/invt/invtProdStatePop.php | 추가 연동 후보 |
| 미수금 | 현재 미수금현황 | /greenp/account/accountDepositStatListPop.php | 기존 receivables 테이블과 별도 검증 필요 |
| 세금계산서 | 매출 세금/계산서 리스트 | /greenp/etax/etaxSaleStatListPop.php | 추가 연동 후보 |
| 거래명세서 | 거래명세서 리스트 | /greenp/etax/etaxJunpListPop.php | 추가 연동 후보 |
| 현금출납 | 현금출납 장부 | /greenp/cash/cashInOutList.php | 추가 연동 후보 |

※ 그 외 품목등록·업체등록 등 마스터 데이터 관리 화면, 그린피LITE(별도 경량 모듈) 화면도 확인했으나 오성철강은 사용하지 않는 것으로 판단되어 이번 연동 대상에서 제외했습니다.

# 3. 핵심 데이터 흐름: 상품입고 → 출고 → 재고

오성철강의 실제 업무 흐름은 다음과 같이 확인됩니다: 원자재(코일)가 거래처로부터 입고되면(상품입고전표) 재고에 반영되고, 이후 슬리팅/레벨링 등 작업지시·생산전표를 거쳐 완제품이 출고증으로 출고되면서 재고가 차감됩니다. 그린피의 재고장부는 매 순간의 스냅샷을 제공하므로, 입고·출고 이력과 대조하면 재고 증감의 원인을 추적할 수 있습니다.

| 단계 | 그린피 화면 | 핵심 필드(그린피 원본명) | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 입고 | 상품입고전표 리스트 | mjunp/mdate/mcomp/mpum/mspec/mweightw | 입고번호/입고일자/업체명/품명/규격/중량(kg) |
| ② 생산 | 작업지시서 리스트(오성) | 작업일자/작업번호/업체명/구분/상태 | SLITING/LEVELLING 등 작업 지시 및 완료 상태 |
| ③ 출고 | 출고품목 상세검색 | mjunp/mdate/mcomp/spum/sspec/sweightw/jakupjunp | 출고번호/출고일자/업체명/품명/규격/중량/연계 작업전표 |
| ④ 재고 | 재고장부 리스트 | icode/icomp/ipum/ispec/iweight/ichgweight/iweightw | 상품코드/업체명/품명/규격/원중량/변경중량/재고중량(현재) |

jakupjunp(연계 작업전표번호) 필드를 통해 출고 기록이 어떤 작업지시서에서 파생되었는지 추적할 수 있음을 확인했습니다 — 이는 스마트 ERP 2.0에서 '작업지시 → 생산 → 출고' 전체 이력을 하나의 화면에서 보여주는 기능을 만들 때 핵심 연결고리가 됩니다.

# 4. 자동 로그인 및 동기화 아키텍처

## 4.1 문제: 그린피 로그인은 단순 폼 전송이 아님

그린피 로그인 화면은 겉보기와 달리 아이디/비밀번호를 그대로 전송하지 않습니다. 브라우저에서 로그인 버튼을 누르면 다음 순서로 동작합니다:

- ① 서버에 RSA 공개키 발급을 요청 (/greenp/pmem/login_do.php, submitType=create_key)

- ② 무작위 32자 대칭키를 생성하고, '<userid>...</userid><userpw>...</userpw>' 문자열을 AES-256-CBC(초기화벡터 0, 16진수 인코딩)로 암호화

- ③ 위 대칭키 자체는 ①에서 받은 RSA 공개키로 암호화(PKCS1v1.5)

- ④ 암호화된 두 값을 함께 서버로 전송해 로그인 완료 (동일 엔드포인트, submitType=login)

이 때문에 아이디/비밀번호를 단순히 폼에 담아 전송하는 방식은 모두 실패했으며, 이전 자동화 시도(Vercel 기반)에서 404/로그인 실패가 발생했던 근본 원인이었습니다.

## 4.2 해결: 서버측(Edge Function)에서 동일한 암호화 절차를 재현

Supabase Edge Function(Deno 런타임) 안에서 위 4단계를 그대로 구현했습니다. AES-256-CBC는 Deno의 표준 Web Crypto API로, RSA(PKCS1v1.5)는 node-forge 라이브러리(npm 패키지, Deno에서 바로 import 가능)로 처리하여 그린피 서버가 요구하는 정확한 암호문을 생성합니다. 이 방식은 사용자의 아이디/비밀번호를 Supabase Edge Function Secrets에만 저장하고, 코드 안에는 평문 자격증명이 전혀 남지 않습니다.

로그인에 성공하면 발급되는 세션 쿠키로 그린피의 내부 JSON API(예: ibgoJunpListAction.php, outJunpPumListAction.php, invtListAction.php)를 직접 호출해 화면과 동일한 데이터를 정형 JSON으로 받아옵니다. 이는 HTML 화면을 파싱하는 것보다 훨씬 정확하고 빠릅니다.

## 4.3 운영 스케줄

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 함수명 | greenp-sync-v2 (Supabase Edge Function) |
| 백필 모드 | mode=backfill — 지정한 기간(기본 2026-01-01~오늘) 전체를 가져와 반영. 1회성 테스트/초기적재용 |
| 운영 모드 | mode=hourly — 최근 3일치 입출고 데이터를 재동기화(정정 반영 버퍼), 재고는 매번 전체 스냅샷 |
| 스케줄러 | pg_cron (Postgres 내장) + pg_net — 매시 정각(0 * * * *) 자동 실행, Vercel 요금제와 무관하게 동작 |
| 반영 대상 테이블 | greenp_inbound(입고), greenp_outbound(출고), greenp_inventory(재고), greenp_sync_logs(실행 로그) |

# 5. 백필 결과 (2026-01-01 ~ 2026-07-18)

위 자동연동 프로그램을 실행하여 2026년 전체 실데이터를 1회 백필했고, Supabase DB에 직접 SQL로 건수를 재확인했습니다.

| 테이블 | 적재 건수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| greenp_inbound | 2,658건 | 2026년 상품입고 전표 품목 단위 전체 |
| greenp_outbound | 2,661건 | 2026년 출고 품목 단위 전체 (작업전표 연계 포함) |
| greenp_inventory | 589품목 | 조회 시점 현재고 전체 스냅샷 (상품코드 단위) |

표본 검증: greenp_inbound 최신 5건(2026-07-14~16일자, 정현철강/대산공업/대창스틸)을 그린피 화면에서 직접 확인한 값과 대조한 결과 업체명·품명·규격·중량이 모두 정확히 일치했습니다.

# 6. 다음 단계 제안

- 스마트 ERP 2.0 화면(재고현황·입출고 내역)을 greenp_inbound/greenp_outbound/greenp_inventory 테이블에 직접 연결하여 실시간 조회 화면으로 전환

- 작업지시서(osungProdJoborderListPop) 및 생산전표(prodJunpListPop) 자동연동을 동일한 방식으로 확장하여 '작업지시 → 생산 → 출고' 전체 이력 추적 화면 구현

- 미수금·세금계산서·거래명세서 등 경리 모듈도 동일 아키텍처로 순차 확장 (그린피 전체 메뉴 URL은 이미 2장에서 확보)

- hourly 동기화 3일간 운영 후 그린피 원본과의 건수·합계 대사(對査)를 1회 더 수행하여 자동연동 정확도 최종 검증